ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2019-2020 г.

# Приета с Решение № 52 от 22.05.2019г. Общински съвет – Ивайловград

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

СЪДЪРЖАНИЕ:

СПИСЪЦИ	6

Списък на използваните таблици	6

Списък на използваните фигури	7

Списък на използваните карти	7

Списък на използваните съкращения	8

Основен терминологичен речник	9

- ВЪВЕДЕНИЕ	11

  - Нормативно основание за изработване на програмата, цели и резултати от процедурите по съгласуването ѝ	11

I.2. Кратка обща характеристика на общината	15

- ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ	24

  - Анализи	24

- SWOT АНАЛИЗ	28

- ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ	29

  - Стратегически и оперативни цели	29

  - Алтернативи за постигане на целите	30

- ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ С МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ	31

  - Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци	32

    - Въведение и основни положения	32

    - Място на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за управление на отпадъците	32

    - Цели на подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци	33

    - Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и предложение за индикатори за мерките	33

  - Подпрограма за достигане на целите за подобряване на йерархията на управление на потоците отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци 35

    - Въведение и основно положение	35

    - Цели на подпрограмата	35

    - Анализ и описание на съществуващото състояние	35

  - Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите отпадъци		36

    - Въведение и основно положение	36

    - Цел на подпрограмата	37

    - Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки	37

  - Подпрограма	за	изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци	38

    - Въведение и основни положения	38

    - Цел на подпрограмата	39

    - Анализ и описание на съществуващото състояние	39

  - Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци	40

    - Въведение и основни положения	40

    - Цели на подпрограмата	41

    - Анализ и описание на съществуващото състояние	41

  - Подпрограма	за	информационно	осигуряване,	запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управлението на отпадъци	43

    - Въведение и основно положение	43

    - Цели на подпрограмата	43

    - Анализ и описание на съществуващото състояние	44

  - Подпрограма	за	прилагане	на	разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците	46

    - Въведение и основно положение	46

    - Цел на програмата	46

    - Анализ и на съществуващото състояние	46

- КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ	60

- СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	61

  - Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците	61

  - Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъците ......

............................................................................................................................................. 63

  - Процедура за актуализация на програмата	64

- ПРИЛОЖЕНИЯ	65

  - Анализи на състоянието на управлението на отпадъците	65

    - Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи	65

      - Анализ на националната и общинската нормативна рамка	65

      - Програмни документи на национално и общинско ниво	75

    - Анализ на отпадъците	76

      - Анализ на битовите отпадъци	76

      - Анализ на утайките от ПСОВ	82

      - Анализ на строителните отпадъци	83

      - Анализ на производствените отпадъци	84

      - Анализ на опасни отпадъци	84

    - Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци	86

      - Инфраструктура за битови отпадъци	86

    - Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с акцент върху контролните функции	89

      - Функции за управление на отпадъците	90

      - Състояние на човешките ресурси с възложени функции за отпадъци	90

    - Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване	91

    - Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите	92

      - Анализ на схемите за управление на отпадъците	92

      - Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на отпадъците.......

............................................................................................................................................. 93

    - Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците	95

      - Наличие на стратегически подход в информационно-разяснителната политика на общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците	95

      - Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността	95

      - Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в областта на управление на отпадъците	96

    - Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци 96 VIII.2	Прогнози	97

    - Прогноза за населението	97

    - Прогноза за нормата на натрупване	99

    - Прогноза за определяне на количествата образувани отпадъци	100

  - Друга информация	102

    - Нормативни документи – Европейско законодателство	102

    - Нормативни документи – Национално законодателство	102

    - Подзаконови нормативни документи по прилагането на ЗУО	103

    - Стратегически документи	104

# СПИСЪЦИ

## Списък на използваните таблици

Таблица 1. Население на област Хасково и община Ивайловград за периода 2012-2017 г.	18

Таблица 2. Население на община Ивайловград за 2017 г. по населени места	18

Таблица 3. Възрастова структура на населението на община Ивайловград за периода 2012-2017 г.	20

Таблица 4. Естествено движение на населението по области, общини и пол за периода 2012- 2017 г.	21

Таблица 5. Механично движение на населението в община Ивайловград за периода 2012-2017 г.	22

Таблица 6. Безработица в община Ивайловград (%)	23

Таблица 7. Стратегически цели и подпрограми	30

Таблица 8. Задължения на общините за влагане на рециклирани строителни материали	39

Таблица 9. План за действие на община Ивайловград за управление на отпадъците за период 2018-2020 г.	48

Таблица 10. Цели в законодателството на ЕС за отпадъците	69

Таблица 11. Събрани смесени битови отпадъци и норма на натрупване в община Ивайловград

.............................................................................................................................................................. 78

Таблица 12. Норми на натрупване по групи населени места	79

Таблица 13. Морфологичен състав на отпадъците на община Ивайловград за 2017 г.	80

Таблица 14. Показатели за оползотворяване, рециклиране и намаляване на депонираните отпадъци на община Ивайловград за достигане на целите от общината	82

Таблица 15 Транспортни средства и съдове за събиране на битови отпадъци в община Ивайловград	89

Таблица 16. Приходи от такса битови отпадъци по групи потребители	93

Таблица 17. Разходи за управление на отпадъците	94

Таблица 18. Прогноза за населението на област Хасково за периода 2015-2070 г.	98

Таблица 19. Прогноза за населението на община Ивайловград за периода до 2035 г.	99

Таблица 20. Прогноза за нормата на натрупване на отпадъци в община Ивайловград	99

Таблица 21. Прогноза за генерираните битови отпадъци в община Ивайловград до 2020 г.	100

Таблица 22. Прогноза за количествата на образувани отпадъци съгласно морфологичния им състав за община Ивайловград	100

## Списък на използваните фигури

Фигура 1. Финансово разпределение на тежестта на подпрограмите	59

Фигура 2. Общо количество генерирани битови отпадъци (в т.) в община Ивайловград	78

Фигура 3. Сравнителна съпоставка на нормата на натрупване в общината, областта и страната

.............................................................................................................................................................. 79

Фигура 4. Морфологичен състав на отпадъците в община Ивайловград	81

Фигура 5. Прогноза за образуваните количества на отпадъци от строителство и разрушаване в област Хасково от бита и индустрията, в т.	101

Списък на използваните карти

Карта 1. Общини-участници в РСУО Кърджали	12

## Списък на използваните съкращения

| БО | Битови отпадъци |
| --- | --- |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗМДТ | Закон за местните данъци и такси |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройството на територията |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИУЕЕО | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване |
| ИУМПС | Излезли от употреба моторни превозни средства |
| ИУГ | Излезли от употреба гуми |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРО | Масово разпространени отпадъци |
| НУБА | Негодни за употреба батерии и акумулатори |
| НУАБА | Негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори |
| НПРБ | Национална програма за развитие: България 2020 |
| НПУДО | Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013г. |
| НПУО | Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. |
| НППОУ | Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци |
| ОИСР | Организацията за икономическо сътрудничество и развитие |
| ООп | Организация по оползотворяване |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда“ |
| ОСР | Отпадъците от строителство и разрушаване |
| ОУП | Общ устройствен план |
| ОЧЦМ | Отпадъци от черни и цветни метали |
| ПИП | Прединвестиционни проучвания |
| ПО | Предотвратяване на отпадъците |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПУП | Подробен устройствен план |
| РДО | Рамкова директива за отпадъците |
| РОП | Разширена отговорност на производителя |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околна среда и води |
| РСМ | Рециклирани строителни материали |
| РСУО | Регионално сдружение за управление на отпадъците |
| РЦТНО | Регионален център за третиране на неопасни отпадъци |
| СО | Строителен отпадък |
| СООРС | Строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради |
| ТБО | Такса битови отпадъци |

Основен терминологичен речник

Отпадък е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от следните категории (Доп. разп. §1, т.17, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.):

Битови отпадъци са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от домакинствата“ (Доп. разп. §1, т.4, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица (Доп. разп. §1, т.32, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

Опасни отпадъци са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. (Доп. разп. §1, т.12, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения (Доп. разп. §1, т.39, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

Масово разпространени отпадъци са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление (Доп. разп. §1, т.7, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

Третиране на отпадъците са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане (Доп. разп. §1, т.44, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

Обезвреждане на отпадъците е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. Обезвреждането е всяка от следните операции: депониране (наземно или подземно); обработване на замърсени земя и почви (например биоразграждане на течности или утайки в почви); дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани); повърхностни заграждения (например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения); специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда); изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани; изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т.ч. инжектиране под морското дъно; биологично третиране, непосочено на

друго място, при което се образуват крайни съединения или смеси; физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарение, сушене, калциниране, микровълнова обработка и други, при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от операциите по букви; наземно изгаряне (инсинерация); изгаряне в море; постоянно съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други); смесване преди предаване за обезвреждането им; препакетиране преди предаването им за обезвреждане; съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане; (Доп. разп. §1, т.11, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

Рециклиране на отпадъците е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности (Доп. разп. §1, т.37, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017г.)

Депониране на отпадъци е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда (Доп. разп. §1, т.6, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

Оползотворяване на отпадъците е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. Оползотворяването е всяка една от следните операции: използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия; пречистване или регенериране на разтворители; рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане; рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения; рециклиране или възстановяване на други неорганични материали; регенериране на киселини и основи; възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването; възстановяване на компоненти от катализатори; повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла; обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда; използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване; размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите; съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите; (Доп. разп. §1, т.13, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

Събиране е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци (Доп. разп. §1, т.41, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

Транспортиране е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност (Доп. разп. §1, т.43, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

Управление на отпадъците са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер (Доп. разп. §1, т.46, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)

# I.  ВЪВЕДЕНИЕ

Нормативно основание за изработване на програмата, цели и резултати от

процедурите по съгласуването ѝ

I.1

Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Ивайловград за периода 2019-2020 г. е изготвена на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.) и в съответствие със структурата, целите и

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение №

831/22.12.2014 г. на МС) и Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Тя се изготвя и във връзка със следните настъпили промени:

- към настоящия момент не е приета Общинска програма за управление на отпадъците;

- промени в законодателството по управление на отпадъците – приет през м. декември 2014 г. нов четвърти Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., който заедно с отделните програми към него подпомагат централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.

При разработване на програмата са взети предвид европейското и национално законодателство в областта на управление на отпадъците и Общинския план за развитие на Община Ивайловград 2014-2020 г. Отчетено е обстоятелството, че Община Ивайловград е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Кърджали, в което се включват общините Ардино, Черноочене, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград.

Регионалния център за управление на отпадъците - гр. Кърджали функционира от месец август 2016 г., като на 10.08.2016 г. е издадено разрешение за ползване на първия етап от регионалния център. Центърът обслужва 8 общини - Ардино, Черноочене, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград с население 170 114 души, като към този момент са изградени следните подобекти от депото – Клетка № 1, Ограда на РЦУО, КПП, Трап за дезинфекция и фундамент за кантар, Площадка за опасни отпадъци - карантинна

зона, Площадкова ВиК-мрежа, Площадково ел. захранване и районно осветление, Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, Трафопост тип БКТП 1х400 kVA/20/0,4 kV, Система за улавяне и отвеждане на газ до газстанцията /факел/-частта: колектор, шахта за кондензоотделител и газстанцията /факел/, Система за събиране на инфилтрат от Клетка 1 и оросителна система, Резервоари за питейна вода и вода за ПП-нужди, Подпорна стена към ограда, Станция за гориво, Автомивка, Площадка /склад/ за инертни материали, Вертикална планировка, вход депо, пътища, паркоустройство и Външен водопровод за захранване с питейна вода.

Въз основа на това са определени целите и мерките за достигане на целите на програмата за периода 2019-2020 г.

Картата по-долу представя визуализация на географското положение на общините - участници в регионалното депо.

## Карта 1. Общини-участници в РСУО Кърджали

Програмата за управление на отпадъците следва да бъде неразделна част от Общинската програма за околна среда, съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, когато такава бъде разработена за период, който съвпада с края на периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2020 г.

Програмата се явява инструмент за прилагане на законодателството по управление на отпадъците и постигане на заложените цели на местно ниво с цел постигане на заложените цели на национално ниво и на ниво Европейски съюз.

Тя се явява стратегически документ, който очертава визията и рамката за управлението на отпадъците на територията на община Ивайловград и също така определя необходимостта от реализирането на инвестиции в бъдещи периоди за третиране на отпадъците.

Програмата за управление на отпадъците на община Ивайловград обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на органите на местното самоуправление и местната администрация и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на община съгласно Глава втора, раздел III на ЗУО, свързани с управлението на отпадъците, което има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.

В обхвата на програмата са включени следните видове отпадъци съгласно чл. 2, ал. 1 от

ЗУО:

- битови отпадъци;

- производствени отпадъци;

- строителни отпадъци;

- опасни отпадъци.

Ключов елемент при разработване на програмата е съобразяването и прилагането на

следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците:

  - предотвратяване на образуването им;

  - подготовка за повторна употреба;

  - рециклиране;

  - друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;

  - обезвреждане,

като се вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда като предпазни мерки и устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, опазването на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото.

Програмата е разработена по такъв начин, че да се предотврати или ограничи количеството на изхвърляните отпадъци от промишлеността, търговията, потребителите, транспорта и обществеността.

Разработената програма се основава на следните основни принципи:

- „Предотвратяване“ - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където това е възможно.

- „Разширена отговорност на производителя“ и „замърсителят плаща“ – лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.

- „Превантивност“ – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.

- „Близост“ и „самодостатъчност“ – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза.

- „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.

При разработване на програмата е анализирано подробно съществуващото състояние по управление на отпадъците на територията на общината на база на което са идентифицирани проблемите и са формулирани целите. Представени са всички съответни потоци от отпадъци, тяхното генериране, третиране и транспортиране. Описан е подробно статуса на съществуващата система за управление на отпадъците. Направена е прогноза за бъдещите потоци отпадъци, както и за свързаните с това потребности от нови системи за събиране и инсталации за подготовка за третиране, оползотворяване и депониране. Направено е и описание на общото управление на политиките за отпадъците и конкретните потоци отпадъци, както и илюстрация на спазване на йерархията за управление на отпадъците. Разработени са съответни подпрограми и план за действие, в който са посочени необходимите мерки, отговорните институции и необходимите финансови средства за обезпечаване изпълнението на програмата. Същата е отворен документ, изпълнението на който се отчита, във връзка с планираните мерки и действия и тяхната обезпеченост подлежи на актуализация в процеса на осъществяването ѝ.

Направен е преглед на организацията за управление на отпадъците, препоръки за бъдещата организация, информационното обезпечаване и провеждането на осведомителните кампании и предоставянето на информация. Програмата е оформена и структурирана съгласно методическите указания за разработването ѝ.

Програмата е разработена от външни консултанти съвместно с компетентните служители в Община Ивайловград. С цел информиране и консултиране със заинтересованите лица, проектът на програмата беше публикуван за запознаване, мнения и препоръки на интернет страницата на общината. Подходът за разработване на програмата е съобразен и с изискването такъв вид документ да е достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и на широката общественост и същевременно да предоставя възможност на тесните специалисти да получат по-подробна информация чрез приложения към основния текст на аналитичната част.

Преди приемането й от ОбС – Ивайловград, програмата премина през процедура за извършване на преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка на съвместимост съгласно изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана вследствие настъпили промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и/или други фактори със стратегическо или местно значение.

# I.2. Кратка обща характеристика на общината

Община Ивайловград се намира в най-югоизточната част на област Хасково. Граничи на север с общите Маджарово и Любимец, на запад с община Крумовград, област Кърджали, на изток и юг с Република Гърция. Разположена е на 47 км. от най-близкия голям град в Турция - Одрин и на 11 км от Кипринос в Гърция. Общината има площ 820 кв. км и по този показател е на трето място в областта. Населените места в рамките на общината са 51 на брой, организирани в 18 кметства. Общински административен център е град Ивайловград, който има площ 4 561 ха и население от 3 739 жители. Градът се намира на около 104 км. от областния център град Хасково. Община Ивайловград има стратегическо местоположение в югоизточната част на района, като близостта с Гърция и Турция се явява сериозен стимул и потенциал за бъдещо развитие.

Добрите транспортни връзки към съседните държави са важна предпоставка за развитие на икономическия, териториален и демографски потенциал на общината, за постигане на равномерно, балансирано развитие на общинската територия, а чрез нея и на България. Позиционирането на община Ивайловград по много показатели не е достатъчно благоприятно в геостратегически план (малък демографски потенциал, по-ниски нива на урбанизация, по- ниски темпове на социално-икономическо развитие, тенденция към значително намаляване на трудоспособното население), но подобрената й свързаност, в съчетание със запазената природа и съхраненото културно наследство (материално и нематериално) представляват сериозен потенциал за жизнеността и развитието на общината в бъдеще.

## Природо-географска характеристика

Релеф

Релефът на общината е разнообразен, зает от ниските разклонения на Източнородопския рид, който е с надморска височина между 70 и 700 метра. Релефът се определя от плавните извивки на ниските родопски ридове, които се разливат в обширни долини. Средният наклон е 4.8%.

## Климат

Климатът на района е континентално-средиземноморски. Режимът както на валежите, така и на речния отток е типично средиземноморски с ясно изразен есенно-зимен максимум на валежите. Районът е засушлив през топлото полугодие. Средногодишната сума на валежите за станция Ивайловград е 711 mm. Средната годишна температура на въздуха е около 12.8°C.

Основните ветрове са от северната посока – север и североизток. Южните и югоизточни ветрове по долините на реките Арда и Бяла донасят средиземноморско влияние.

Средният брой на дните със снежна покривка е 23, която започва да се задържа от края на месец декември и продължава до началото на месец март.

## Води

Водните ресурси на община Ивайловград се формират главно за сметка на оттока на реките Арда, Бяла река, Луда река и Атеренска река и техните притоци, както и намиращия се на територията на общината язовир „Ивайловград“.

В северната част на общината протича част от долното течение на река Арда. При село Ламбух на нея е изградена преградната стена на големия язовир Ивайловград, като в пределите на общината попада негова „долна“ тясна част, заемаща цялото протежение на „удавения“ от водите на язовира „Камилдолски пролом“ на река Арда.

През източната част на общината протича Атеренска река (35 km, на българска тертория 20 km, десен приток на р. Арда) с горното и част от средното си течение.

В най-югоизточната част на общината на протежение от 20,2 km, от които 14,7 km по границата с Република Гърция протича част от средното течение на Луда река (десен приток на р. Марица в Гърция). Нейният най-голям приток е Бяла река (69,6 km). Тя извира под името Коджадере на 660 m н.в. от рида Мъгленик, на 2,2 km южно от село Черничево, община Крумовград.

## Почви

Според „Почвено-географското райониране на България“ (по Нинов, 1997) територията на Община Ивайловград се намира в Средиземноморската почвена област и по конкретно в Източнородопско-Сакарската провинция. Тя се характеризира с доминирането на плитки почви (Leptosols) – ранкери с литосоли, на ранкери с канеленовидни лесивирани (chromic, LVx) почви. Уникални тук са червените канеленовидни лесивирани почви (ferric, LVf), андосолите (Andosols) и планосолите (Planosols), площите на които са ограничени. Почвите на провинцията са предимно от ІV бонитетна група – лоши. Проблем за опазване на почвите е ерозията. Почвената покривка на територията на общината е представена главно от три основни вида почви: канелените горски почви – те заемат предпланинските части на Източните Родопи и се характеризират с високо съдържание на глина (до 30%), притежават глинест хоризонт; Излужени и слабоизлужени черноземни смолници - в речните долини; Плитки почви – те се развиват върху твърди скали, които бавно изветрят и се характеризират с протичането на ерозионни процеси. Орографските условия, съчетани с характерния за тях почвен фонд на общината в комплекс с хидроклиматичните условия, предлагат много добри възможности за развитие на някои земеделски отрасли. Съществуват добри условия за отглеждането на технически култури.

## Гори

Горският фонд в съществуващото състояние заема 523 160 дка (63,8 % от общата площ). Горите в района на общината са в преобладаващата си част държавна собственост. Държавно лесничейство Ивайловград управлява горите на територията на община Ивайловград. Дърводобивът в община Ивайловград възлиза на 35 000 куб. м. плътна лежаща маса, в т.ч. 6000 куб. м. дърва за огрев на населението. Голяма част от дърводобива за изнася за пазара в Гърция.

## Флора и фауна

В миналото растителната покривка е била представена от ксеротермни горски фитоценози от формациите на космат и виргилиев дъб, благун и цер. Първична за Източните Родопи и община Ивайловград е горската растителност. Общината е богата на вековни иглолистни и широколистни гори и затова специфична особеност за общината е дърводобивът. Разпространени са остатъчни гори, съставени почти само от космат и виргилиев дъб, източен

чинар, черен бор, благун, цер, мъждрян, габър и бук, храсталаци от драка и тревни екосистеми от белизма, садина, луковична ливадина. По-рядко са разпространени кедри, шестил, бреза и други. Най-големи площи са заети от дъбовите гори. Срещат се 7 вида дъб, които изграждат чисти и смесени гори. Буковите гори, играещи съществена роля за снежната покривка през зимата и регулирането на водния режим, са запазени по долините на Арда и Бяла река. Тук се срещат и средиземноморски съобщества, доминирани от вечнозелената грипа, зеленика и др. Източните Родопи са един от регионите на страната с най-голямо биологично разнооброзие. В Националната стратегия за опазване на биологичното разнооброзие те са определени като място за приоритетно опазване в България. Особен интерес за учени и природозащитници, за специализирания познавателен и еко-туризъм представляват 1700 растения, в това число 15 защитени вида орхидеи в защитените природни територии – близкия до града Био-резерват –

„Дупката“ и защитената местност „Ликан чешма“ по пътя за село Свирачи. Фауната е представена от сърна, дива свиня, дива котка, чакал, лисица и всички видове грабливи птици. Тук са установени 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида земноводни, 26 вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници. Тук обитават редките видове птици като черна кана, египетски и американски лешояд (в района на с. Плевун), малкият орел, ястребът, 19 вида прилепи. Атракция е и отглежданата в с. Славеево гигантска костенурка като атракция.

## Защитени територии и защитени зони

Община Ивайловград е общината в цялата област, а и в целия Южен централен район с най-голям процент защитени територии, което трябва да се вземе под внимание при бъдещото развитие на общината. В Източните Родопи има 9 защитени зони по Натура 2000 с обща площ от 233 347 ха. Това означава, че повече от 56% от българската част на Източните Родопи е под европейска защита. Община Ивайловград е изцяло в защитена зона по Натура 2000 хабитати, а южните й части попадат в защитени зони по Натура 2000 - птици. Защитени зони и местности в общината са:

  - Пещерата „Дупката“ – защитена местност с обща площ от 6.5 хектара;

  - Находище на диворастящи орхидеи. Местност „Хамбар дере“ в землището на с. Казак и с. Бял градец с обща площ от 101.1 ха.

  - Находище на градински чай в с. Горноселци край р. „Марешница“ с обща площ 10

ха.

- Находище на градински чай с. Горно Луково край р. Луда река с обща площ 80 ха.

- Находище	на	снежно	кокиче	гр.	Ивайловград,	„Петков	баир“	природна

забележителност с обща площ 0.1 ха.

  - Находища на див божур – местността „Халка баир“, защитен вид с обща площ 15 ха.

  - Находище на див божур - района на язовир Ивайловград, с. Хухла защитен вид с обща площ 0.5 ха.

  - Защитена	зона	Крумовица	BG0002012	–	за	опазване	и	поддържане	на местообитанията на видовете птици;

  - Защитена зона „Студен кладенец“ BG0002013;

  - Защитена зона „Маджарово“ BG0002014;

  - Защитена зона „Бяла река“ BG0002019;

  - Защитена зона „Мост Арда“ BG0002071;

  - Защитена зона „Язовир Ивайловград“ BG0002071;

  - Защитена зона „Харманлийска река“ BG0002092.

## Социално-икономическа характеристика

Данни за населението на общината са представени по-долу:

## Таблица 1. Население на област Хасково и община Ивайловград за периода 2012-2017 г.

| Област, община | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Област Хасково | 241 676 | 239 312 | 237 664 | 236 383 | 233 415 | 231 276 |
| Община Ивайловград | 6 240 | 6 131 | 6 006 | 6 123 | 6 012 | 5 848 |

Източник: Национален статистически институт, 2019 г.

Към 31.12.2017 г. населението на община Ивайловград възлиза на 5 848 д. и заема дял от 2,5% от населението на област Хасково (231 276 д.). В основата на намалението на населението е отрицателният естествен прираст и миграционно движение на населението, особено на хора в млада репродуктивна възраст.

В разпределението на населението на общинско ниво съществува осезаем дисбаланс между общинския център гр. Ивайловград и останалите населени места. Град Ивайловград е населеното място с най-голяма концентрация на население в общината – 3 312 д.

## Таблица 2. Население на община Ивайловград за 2017 г. по населени места

| Община Ивайловград | 5 848 |
| --- | --- |
| с. Бели дол | 0 |
| с. Белополци | 297 |
| с. Белополяне | 108 |
| с. Ботурче | 5 |
| с. Брусино | 3 |
| с. Бубино | 8 |
| с. Бялградец | 37 |
| с. Ветрушка | 0 |
| с. Вис | 6 |
| с. Глумово | 8 |
| с. Гнездаре | 2 |
| с. Горно Луково | 3 |
| с. Горноселци | 7 |
| с. Горско | 0 |
| с. Гугутка | 96 |

| Община Ивайловград | 5 848 |
| --- | --- |
| с. Долно Луково | 80 |
| с. Долноселци | 1 |
| с. Драбишна | 78 |
| с. Железари | 28 |
| с. Железино | 258 |
| гр. Ивайловград | 3 312 |
| с. Казак | 21 |
| с. Камилски дол | 51 |
| с. Карловско | 0 |
| с. Кобилино | 81 |
| с. Кондово | 101 |
| с. Конници | 94 |
| с. Костилково | 1 |
| с. Ламбух | 40 |
| с. Ленско | 15 |
| с. Мандрица | 66 |
| с. Меден бук | 51 |
| с. Нова ливада | 17 |
| с. Одринци | 5 |
| с. Орешино | 23 |
| с. Пашкул | 5 |
| с. Планинец | 49 |
| с. Плевун | 124 |
| с. Покрован | 74 |
| с. Попско | 45 |
| с. Пъстроок | 15 |
| с. Розино | 56 |
| с. Сборино | 0 |
| с. Свирачи | 275 |
| с. Сив кладенец | 5 |
| с. Славеево | 203 |
| с. Соколенци | 4 |
| с. Хухла | 32 |
| с. Черни рид | 35 |
| с. Черничино | 12 |
| с. Чучулига | 12 |

Източник: Национален статистически институт, 2019 г.

Както се вижда от Таблица 2, най-голям е броят на населението в гр. Ивайловград – 3312 д. (56,6%), следван от с. Белополци – 297 д. и селата Свирачи (275 д.) и Железино (258 д.). С най-малък брой население са селата Ботурче, Брусано, Вис, Гнездаре, Горно Луково, Долноселци, Конници, Пашкул, Соколенци, а села, в които няма хора, са Бели дол, Ветрушка, Карловско и Горско.

Община Ивайловград е белязана от все по обхватната тенденция към намаляване на населението и на територията вече има обезлюдени села. Малките населени места в общината са заселени предимно със застаряващо население, докато в общинския център гр. Ивайловград е концентрирано младо активно население.

## Таблица 3. Възрастова структура на населението на община Ивайловград за периода 2012-2017 г.

| Показател/Година | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население - общо | 6 240 | 6 131 | 6 006 | 6 123 | 6 012 | 5 848 |
| мъже | 3 100 | 3 046 | 2 988 | 3 064 | 3 022 | 2 925 |
| жени | 3 140 | 3 085 | 3 018 | 3 059 | 2 990 | 2 923 |
| Под трудоспособна възраст | 727 | 720 | 712 | 760 | 742 | 724 |
| Мъже | 352 | 347 | 344 | 369 | 368 | 352 |
| Жени | 375 | 373 | 368 | 391 | 374 | 372 |
| В трудоспособна възраст | 3 693 | 3 612 | 3 488 | 3 552 | 3 472 | 3 316 |
| Мъже | 2 044 | 1 995 | 1 936 | 1 964 | 1 933 | 1 851 |
| Жени | 1 652 | 1 617 | 1 552 | 1 588 | 1 539 | 1 465 |
| Над трудоспособна възраст | 1 817 | 1 799 | 1 806 | 1 811 | 1 798 | 1 808 |
| Мъже | 704 | 704 | 708 | 731 | 721 | 722 |
| Жени | 1 113 | 1 095 | 1 098 | 1 080 | 1 077 | 1 086 |

Източник: Национален статистически институт

Данните от таблицата показват, че по отношение на възрастовата структура на населението през периода 2012-2017 г. се наблюдават следните тенденции:

  - Населението в под трудоспособна възраст намалява с 3 д. (0,4%) за 2017 г. (724 д.) спрямо 2012 г. (727 д.). и съставлява 12,4% от общото население на общината;

  - Населението в трудоспособна възраст намалява с 377 д. (10,2%) за 2017 г. (3 693 д.) спрямо 2012 г. (3 316 д.) и съставлява 56,7% от общото население на общината;

  - Населението в над трудоспособна възраст намалява с 9 д. (0,5%) за 2017 г. (1 808 д.) спрямо 2012 г. (1 817 д.) и съставлява 30,9% от общото население на общината.

През разглеждания период данните от НСИ показват, че мъжете заемат по-голям дял спрямо жените в групата в под трудоспособна и трудоспособна възраст за периода 2012-2014 г., след което жените имат превес; докато при населението в над трудоспособна възраст жените имат превес през целия разглеждан период 2012-2017 г.

Както се вижда от данните, населението в над трудоспособна възраст е повече от населението в трудоспособна, което показва, че възрастовата структура е регресивен тип, т.е. поколението на прародителите превишава поколението на децата и това представлява заплаха в бъдеще за формиране на трудоспособния контингент на общината.

Броят на населението в общината се обуславя и от факторите естествен и механичен прираст на населението.

## Таблица 4. Естествено движение на населението по област, община и пол за периода 2012-2017 г.

| Година | Област/ Община | Живородени |  |  | Умрели |  |  | Естествен прираст |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени |
| 2012 | Област Хасково | 2 190 | 1 133 | 1 057 | 3 807 | 1 975 | 1 832 | -1 617 | -842 | -775 |
|  | Община Ивайловград | 47 | 29 | 18 | 125 | 64 | 61 | -78 | -35 | -43 |
| 2013 | Област Хасково | 2 096 | 1 101 | 995 | 3 717 | 1 954 | 1 763 | -1 621 | -853 | -768 |
|  | Община Ивайловград | 39 | 23 | 16 | 101 | 52 | 49 | -62 | -29 | -33 |
| 2014 | Област Хасково | 2 061 | 1 038 | 1 023 | 3 947 | 2 059 | 1 888 | -1 886 | -1 021 | -865 |
|  | Община Ивайловград | 32 | 14 | 18 | 115 | 53 | 62 | -83 | -39 | -44 |
| 2015 | Област Хасково | 2 164 | 1 103 | 1 061 | 4 034 | 2 069 | 1 965 | -1 870 | -966 | -904 |
|  | Община Ивайловград | 49 | 26 | 23 | 114 | 49 | 65 | -65 | -23 | -42 |
| 2016 | Област Хасково | 2 033 | 1 025 | 1 008 | 3 849 | 2 035 | 1 814 | -1 816 | -1 010 | -806 |
|  | Община Ивайловград | 44 | 26 | 18 | 102 | 56 | 46 | -58 | -30 | -28 |
| 2017 | Област Хасково | 2 027 | 1 030 | 997 | 3 957 | 2 093 | 1 864 | -1 930 | -1 063 | -867 |
|  | Община Ивайловград | 53 | 23 | 30 | 122 | 72 | 50 | -69 | -49 | -20 |

Източник: Национален статистически институт

От данните в Таблица 4 могат да се направят следните изводи по отношение на естественото движение на населението в община Ивайловград през периода 2012-2017 г.:

  - Раждаемостта се характеризира с отрицателна тенденция на намаление през периода 2012-2014 г., а за периода 2015-2018 г. се наблюдава положителна тенденция за увеличение на раждаемостта.

  - Значение за намалението на раждаемостта оказва намалението на броя на жените във фертилна възраст, което се влияе от навлизането на по-малък брой момичета в тази група и втората причина за по-ниската раждаемост се дължи на изселването на жени във фертилна възраст.

  - Смъртността има колебливи стойности, като най-ниска е съответно през 2013 и 2016 г., а най-високата й стойност е отчетена през 2012 г.

  - През целия разглеждан период смъртността бележи по-високи стойности спрямо раждаемостта, поради тази причина и естественият прираст в община Ивайловград за периода 2012-2017 г. се характеризира с отрицателни стойности.

Данните за механичното движение на населението в общината са показана в Таблица 5.

## Таблица 5. Механично движение на населението в община Ивайловград за периода 2012- 2017 г.

| Година | Заселени | Изселени | Механичен прираст |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 59 | 84 | -25 |
| 2013 | 61 | 108 | -47 |
| 2014 | 89 | 131 | -42 |
| 2015 | 365 | 183 | 182 |
| 2016 | 83 | 136 | -53 |
| 2017 | 77 | 172 | -95 |

Източник: Национален статистически институт

За периода 2012-2015 г. се наблюдава тенденция на нарастване на броя на заселилите се в община Ивайловград от 59 д. през 2012 г. до 365 д. през 2015 г., т.е. увеличение от 518%. През 2017 г. се наблюдава тенденция за намаление на броя на заселилите се лица с 288 д. или със 79% спрямо 2015 г.

Наблюдава се и нарастване на броя на изселените лица през 2017 г. с 88 д. или със 105% спрямо 2012 г. Трябва да се отбележи негативната тенденция по отношение на изселването на предимно млади хора в репродуктивна възраст.

Прегледът на данните за общината дава една картина, която е повлияна от общия брой население и възрастовата му структура.

Община Ивайловград е традиционно селскостопанска община.

Промишлеността е представена от отраслите на леката и добивната промишленост, транспорта, складовата дейност и строителството. Добре е развито и производството на хляб и тестени закуски. Винопроизводството е представено от две фирми, които се стремят към затваряне на цикъла „Лозарство - винопроизводство - винен и агро туризъм“. С по-голямо значение в икономически аспект са източниците на нерудни изкопаеми. На територията на община Ивайловград се намират доказани запаси на изключително ценни находища на скално- облицовачни и инертни материали - гнайс, мрамор, туфи, варовик. Отдалечеността на общината

от вътрешността на страната води до големи транспортни разходи, което оскъпява продукцията, а това води до намаляване на търсенето.

Земеделието, като „натурално стопанство“, е основен източник на доходи в селата на общината, което осигурява основно препитанието на местното население, без да създава сериозни излишъци за пазара

Туризмът е важен сектор, който се развива с бързи темпове през последните години. Със забележителното си археологическо и културно наследство, фолклор и етнография, изключително богатото биологично разнообразие, историческите забележителности, общината има отлични предпоставки за развитие на културен, религиозен, воден, еко и ловен туризъм.

В структурата на икономически активното население, като отделна категория се отчитат и наблюдават безработните лица. Статистиката за броя и структурата на безработните е динамична във времето. За 2012 г. безработицата в общината е 18,9%, след което се наблюдава нарастване до 24,9% през 2014 г., а за 2017 г. се понижава до 17,9%.

Съответно може да се каже, че най-висок е делът на безработните на хора над 55 г. и на лица с по-ниско от основното образование.

## Таблица 6. Безработица в община Ивайловград (%)

| Показател | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Равнище на безработицата (%) | 18,9% | 21,1% | 24,9% | 24,4% | 21,1% | 17,9% |

Източник: Инфограф, 2017 г.

Като цяло трудовият пазар в община Ивайловград не е динамичен и има ограничени възможности по отношение предлагането на трудова заетост.

II. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

II.1	Анализи

## Изводи и препоръки от направения анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи:

  - Приетите наредби за управление на дейностите по третиране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград и за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги са в пълно съответствие с новия ЗУО и с промените в ЗМДТ по отношение на новите разпоредби относно формирането на таксата за битови отпадъци;

  - Наредбите са публикувани и достъпни за гражданите и заинтересованите лица, органи и организации на интернет страницата на общината (https://ivaylovgrad.bg/old/naredbi-i- pravilnici) в раздел „Наредби и правилници“;

  - Липсва Програма за опазване на околната среда с период на действие до 2020 г. - такава следва да бъде изготвена и приета.

## Констатации и изводи от направения анализ на отпадъците в община

Ивайловград:

  - На територията на община Ивайловград с организирано сметосъбиране и сметоизвозване са: гр. Ивайловград, селата Славеево, Свирачи, Драбишна, НЕК – Язовирни каскади и НЕК – Язовирна стена. Ивайловград е с организирано ръчно метене и почистване на тротоарите и на обществените места. Услугите се предоставят от общинско предприятие

„Спектър“ Ивайловград;

  - Във всички населени места са поставени съвременни съдове тип „Бобър“, пластмасови кофи и варели за събиране на битови отпадъци;

  - Данните за количеството на събраните смесени отпадъци за периода 2014-2017 г. са с низходяща тенденция от 2013 г.;

  - Нормата на натрупване на битовите отпадъци за 2017 г. за община Ивайловград е 286 кг/ж/г., като стойността е по-ниска от средната за страната спрямо група населени места от

3 до 25 хил. д. При сравнителната съпоставка на данните за нормата на натрупване на отпадъците в общината се вижда, че за 2017 г. – 286 кг/ж/г. тя е значително по-малка от тази за областта – 327 кг/ж/г. и за страната – 410 кг/ж/г.

- От направения анализ на морфологичен състав на битовите отпадъци, изготвен на базата на Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, като основен извод може да се каже, че най-голяма част от отпадъците са хранителни, градински, инертни – 59,7% от всички отпадъци. Делът на отпадъците, които могат да се рециклират и ползват повторно (хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси) е 32%. Хранителните и

градинските отпадъци (45% общо) от своя страна подлежат на компостиране и използване на получения компост;

- В община Ивайловград не е въведена система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, като е необходима работа в тази посока;

- По отношение на масово разпространените отпадъци в общината няма пунктове за ИУМПС;

- Поради липса на актуални данни за строителните отпадъци не може да се направи извод за тенденцията при тях;

- Пестицидите и другите препарати за растителна защита, които са с изтекъл срок на годност, се съхраняват в изоставени или необезопасени места и представляват риск за здравето и околната среда.

## Изводи и препоръки, формулирани на основата на анализа за инфраструктурата за отпадъци на територията на община Ивайловград:

- Регионалният център за управление на отпадъците - гр. Кърджали функционира от месец август 2016 г., като на 10.08.2016 г. е издадено разрешение за ползване на първия етап от регионалния център. Центърът обслужва 8 общини - Ардино, Черноочене, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград с население 170 114 души;

- В общината не е реализиран и подготвян проект за осигуряване на домакинствата с домашни компостери и с оглед на изградената компостираща инсталация на регионалното депо към момента не се предвижда реализация на такъв проект;

- Тъй като в община Ивайловград няма населено място с население над 10 000 жители не е необходимо да се осигурява площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от населението. Към настоящия момент такава не е изградена;

- Общината е осигурена с едно транспортно средство и съдове за отпадъци и е необходимо да се предвиди закупуване на собствено транспортно средство и подмяна на амортизираните съдове за събиране на отпадъци;

- Разположението на съдовете по населени места е в съответствие с броя и нуждите на населението и не се налага промяна в разпределението им към момента.

## Изводи от анализа на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с акцент върху контролните функции:

- В Дирекция „Строителство и инвестиции“, отдел „Устройство на територията и контрол“ на Общинска администрация Ивайловград, съгласно утвърден Устройствен правилник, са определени 3 броя служители, които да отговарят само за дейностите по управление на отпадъците. Съгласно чл.12 от Устройствения правилник на Общинска администрация Ивайловград Заместник-кметът по „Устройство на територията и строителство“ координира и контролира работата на общинска администрация в областта на екологията и управлението на отпадъци;

- Препоръчително е за изпълнение на основните и спомагателни функции по управление на отпадъците да се определи и утвърди допълнителен щат (1 бр.) за служител в Дирекция „Строителство и инвестиции“, отдел „Устройство на територията и контрол“ на Общинска администрация Ивайловград, пряко отговорен за управлението на отпадъците и в частност дейностите по контрол;

- За повишаване на професионалния капацитет е препоръчително служителите, ангажирани с дейностите по опазване на околната среда и в частност с управлението на отпадъците, да участват в семинари, работни срещи, обучение по изискванията за съставяне на констативни протоколи и наказателни постановления и други, организирани от МОСВ, Организации по оползотворяване, Браншови организации, РИОСВ, Регионални сдружения, проекти на администрацията и други.

## Изводи от извършения анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване в община Ивайловград:

- Община Ивайловград през последните години полага усилия за решаване на екологичните проблеми;

- В тази връзка се извършват мероприятия и дейности, с които всички замърсявания и нерегламентирани сметища по населените места се почистват и премахват;

- Кметовете и кметските наместници са ангажирани активно да следят за образуването на локални замърсявания и за тяхното своевременно отстраняване.

## Изводи от извършения анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите:

- С оглед измененията на чл. 67 от ЗМДТ в сила от 01.01.2020 г. размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице трябва да се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците; Наредбата на община Ивайловград следва да се актуализира и отговаря на нормативните изисквания;

- Средствата, които Общината събира от такса битови отпадъци, следва да покриват разходите за управление на отпадъците за всяка година.

## Изводи от анализа на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците:

- За информиране на обществеността Общинска администрация – Ивайловград използва следните подходи: поставяне на съобщения, обяви, организиране на срещи с представители на местни предприятия, арендатори, търговски фирми и граждани;

- Друг начин за информиране на обществеността е официалната интернет страница на общината - http://ivaylovgrad.bg/, на която се публикува информация относно дейностите по управление на отпадъците;

- Препоръчва се регулярно да бъде публикувана и актуализирана информацията на интернет страницата на общината, тъй като по този начин ще се привлече вниманието на по- голяма част от населението и ще се предизвика активното му участие в горепосочените дейности.

## Изводи от анализа на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци:

- За обезпечаване на прилагането на новоприетото законодателство е необходимо да се идентифицират лицата, които имат задължения и отговорности, като специално внимание следва да се обърне на големите генератори на отпадъци - търговски обекти, административни сгради, предприятия, които ползват системата за събиране и обезвреждане на битовите отпадъци, строителни дружества и на местата, които се използват или са били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;

- Ефективното прилагане на законодателството на местно ниво е невъзможно без осигуряване на достатъчен, квалифициран и мотивиран персонал в общинската администрация, подходящи технически ресурси (оборудване) и т.н.

## Прогнози

Обобщените изводи от направените прогнози са както следва:

- За община Ивайловград се очертава същата негативна тенденция по отношение на броя на населението, както и при прогнозните стойности за област Хасково. Населението в общината ще намалее с 363 д. (6,2%) до 2020 г., с 1 703 д. (29,1%) до 2030 г. До 2035 г. населението ще намалее с 2 382 д. (40,7%).

- Прогнозираната норма на натрупване е с тенденция на намаление и към 2020 г. е по- ниска от средната стойност за България за население от този тип населени места – 274,73 за 2020 г.

- Прогнозираното количество на генерираните битови отпадъци за периода до 2020 г. намалява в съответствие с прогнозата за намаление на населението и намаляващата норма на натрупване, в следствие от предприетите мерки на Общината за предотвратяване на образуването на битовите отпадъци и допускането, че нормата на нарастване в общината ще е по-малка от нарастването на БВП в страната.

- Прогнозата следва текущото състояние, като най-големи количества на отпадъците се очаква да се генерират от храна, градински и инертни отпадъци, пластмаса.

- Тенденцията на нарастващото количество на образуваните отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР) до 2020 г. в област Хасково, високият дял на инертни отпадъци в морфологичния състав на отпадъците в община Ивайловград (14,8%), изчислен на база Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, показващ незаконосъобразното изхвърляне и смесване на битови със строителни отпадъци от

населението, както и новите нормативни изисквания от 2012 г., въведени с чл. 19, ал. 3, т. 5 от ЗУО налагат предприемане на мерки по отношение на ефективното управление на строителните отпадъци от бита.

| III. SWOT АНАЛИЗ |  |
| --- | --- |
| Силни страни | Слаби страни |
| - 100% обхващане на населението с организирано сметосъбиране и сметоизвозване; - Транспортирана в началото на 2019 г. компостираща инсталация в община Кърджали (с. Вишеград) за преработка на зелени отпадъци в тор; - Изградено регионално депо за неопасни отпадъци; - Осигуреност със съдове за събиране на битови отпадъци; - Участие в кампании за почистване на околната среда; - Съответстваща местна нормативна рамка на действащото законодателство в сферата на отпадъците и местните данъци и такси; - Осигурен телефон за жителите в регистратурата на общината; - Провеждат се ежегодно кампании за почистване. | - Неправомерно изхвърляне и смесване на битови и строителни отпадъци; - Не е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки; - Все още няма сепарираща инсталация на Регионалното депо за отпадъци; - Наличие на само едно транспортно средство за събиране на отпадъци, което е под наем; - Прогноза за увеличаване на количеството на строителните отпадъци; - Слаб интерес от населението към екологичните проблеми и нарушаване на приетите нормативни разпоредби във връзка с отпадъците; - Недостатъчен капацитет за управление на отпадъците във връзка с нарасналите изисквания за управление на отпадъците на местно ниво; - Липсват изготвени сезонни доклади за морфологичния състав на отпадъците; - Липсва разработена Програма за опазване на околната среда за периода до 2020 г.; - Липсва предходна Програма за управление на отпадъците в община Ивайловград. |
| Възможности | Заплахи |
| - Използване на Оперативните програми и финансови инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с ефективното управление на отпадъците и доизграждане на съвременна екологосъобразна инфраструктура; | - Изхвърляне на отпадъци от населението на нерегламентирани сметища; - Значително увеличение на разходите за управление на битови отпадъци и необходимост от повишаване на такса битови отпадъци за населението във |

| - Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразното и ефективно управление на отпадъците; - Подобряване на административния капацитет в сферата на отпадъците; - Подобряване на информационната политика на общината в областта на управление на отпадъците; - Засилване на контрола върху граждани и юридически лица на територията на общината за спазване на нормативните изисквания. | връзка с неспазване на регионалните цели за отпадъци; - Пестицидите и другите препарати за растителна защита, които са с изтекъл срок на годност се съхраняват в необезопасени или изоставени места; - Прогноза за увеличение на строителните отпадъци. |
| --- | --- |

# IV.  ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

# IV.1	Стратегически и оперативни цели

В съответствие с изискванията на ЗУО целите на общинската програма за управление на отпадъците са заимствани от Националния план за управление на отпадъците.

Принципите за определяне на стратегическите цели са следните:

- Релевантност

- Реалистичност на подхода

- Мотивираност

- Прозрачност

- Ангажираност

- Хармонизираност

В съответствие с новата политика за управление на дейностите по отпадъците и въведената йерархия за управлението и третирането им, настоящата програма определя рамката за поетапно достигане на следните цели, съответстващи на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (НПУО):

- Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;

- Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци;

- Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;

- Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

# IV.2	Алтернативи за постигане на целите

Предвижданията на настоящата програма относно постигането на целите са същите да бъдат изпълнявани чрез подпрограми. Подпрограмите имат за цел да подпомогнат изпълнението на стратегическите цели чрез предлагане на мерки и подходи за постигането им, което да улесни администрацията. Предвидено е за всяка конкретна цел да бъдат изпълнявани следните подпрограми:

## Таблица 7. Стратегически цели и подпрограми

| Стратегически цели | Подпрограми |
| --- | --- |
| Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване | ПОДПРОГРАМА за предотвратяване образуването на отпадъци |
| Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци | ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за подобряване на йерархията на управление на потоците отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците ПОДПРОГРАМА за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци |
| Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда | ПОДПРОГРАМА за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците |
| Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците | ПОДПРОГРАМА за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците |

# V.  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ С МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Планът за действие с подпрограмите включва описание на дейностите и необходимите мероприятия за изпълнение на националното законодателство на местно ниво, както и краткосрочни и дългосрочни мерки и инвестиции, които Общината следва да предприеме за правилното изграждане и управление на политиката, свързана с отпадъците.

Подпрограмите съдържат кратка въвеждаща информация за националните цели, резултати, които е постигнала Общината и такива, които цели да постигне. Заложените мерки, имат хоризонтален характер, тъй като те допринасят не само за постигането на целите, към които са отнесени към конкретната подпрограма, но и за цели от други подпрограми.

Подпрограмите са съобразени с приоритетните цели, заложени в програмата, като включват всички свързани с изпълнението им разходи, мероприятия и дейности, както и отговорните лица за изпълнението им. Включените мерки и дейности са възможно най- обобщаващи с цел да обхванат всички съпътстващи мероприятия, които следва да извърши Общината до приключването на периода на действие на програмата. В подпрограмите и плановете към тях са включени и обобщени различните законодателни задължения на местната власт, както и конкретните предложения за тяхното изпълнение. Конкретизирането на сроковете в плановете цели улесняване на местната администрация при изготвянето на годишните мерки, планове, финансови разчети и други дейности във връзка с управлението на отпадъците.

Съобразно принципите и политиките на Община Ивайловград, подпрограмите и плановете за действие могат да бъдат допълнени и/или променени от органът, който приема програмата, при смяна на възгледите и приоритетните цели за изграждане на политиката за управление на отпадъците в общината и при смяна на законодателната рамка, която ги определя.

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им

използване

V.1	Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци

V.1.1 Въведение и основни положения

Рамковата директива за отпадъците задължава страните членки да разработят програми

за предотвратяване на образуването на отпадъци. За първи път в България такава програма е разработена в рамките на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2014-2020. Целта на тази подпрограма е насърчаване на населението, фирмите и институциите от  страна на Общината към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се

намали образуването на отпадъците, там където е възможно.

Мярката е необходима поради все по-голямото нарастване на образуването на отпадъците, както на национално, така и на световно ниво. Образуването на отпадъци е все по- нарастващ проблем, който оказва значително негативно влияние към околната среда и към здравето на хората, за който следва да се предприемат конкретни мерки за ограничаването му. Предотвратяването на образуването на отпадъците цели да допринесе за намаляване на негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които влияе депонираният отпадък, чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите процеси на гниене, както и върху намаляване използването на природни ресурси, неминуемо свързани с третирането и

обезвреждането на отпадъци.

Като цяло тази цел се изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно са насочени към производителите на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво също са с голямо значение за постигане на изпълнението им.

V.1.2 Място на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за управление на отпадъците

Според ЗУО „отпадък“ е всяко вещество или предмет, от които притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. Съгласно Директива 2008/98/Е0 под предотвратяване на образуването на отпадъци трябва да се разбира: „Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:

- количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;

- вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве;

- съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.“

Предотвратяването на образуването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на образуването на отпадъци означава да не възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не изчезва, а само се променя като вещество чрез депонирането, изгарянето, рециклирането. Предотвратяването на образуването на отпадъци, означава да се намалят количествата на образуваните отпадъци и да се намали съдържанието на вредни вещества в тях.

Предотвратяването на образуване на отпадъци е свързано и с ефективното използване на ресурсите. То обхваща всички фази на жизнения цикъл на продукта от добив, производство, разпространение и потребление. Още по-голям ефект би се постигнал в процеса на дизайн на продукта, т.е. еко-дизайн, технологии, които използват по-малко суровини, влагат се по-малко опасни субстанции в процеса на производство или преработка. Предотвратяване образуването на отпадъци може да се осъществи и в края на жизнения цикъл на продукта, когато потребителят има възможност да избере варианти за повторната употреба на материала или продукта.

# V.1.3   Цели на подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци

Стратегическа	цел:	Намаляване	на	вредното	действие	на	отпадъците	чрез предотвратяване образуването им.

# Оперативни цели:

- Намаляване на количеството на отпадъци;

- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците.

V.1.4 Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и

предложение за индикатори за мерките

На този етап в общината Ивайловград не са приложени конкретни мерки за намаляване на количеството на отпадъци и предотвратяване образуването на отпадъци. Това се дължи

главно на факта, че досега националното законодателство не е вменявало такива изисквания на местната власт и не са били разработвани документи с указания за прилагане на мерки.

Изискването за определяне на мерки и дейности за предотвратяване образуването на отпадъци за пръв път се поставя в приетият Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.), чиито текст пък е транспониран в българското законодателство от европейските директиви. Вследствие на това в разработения План за управление на отпадъците 2014-2020 г. е разработена и Програма за предотвратяване образуването на отпадъци, което пък от своя страна задължава и местните власти да разработят подпрограми с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци към общинските програми за управление на отпадъците.

Както по-горе е споменато, мерките и дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци са трудно изпълними на местно ниво, поради факта, че Общините нямат правомощия за ограничаване на производители на масово разпространени отпадъци, които са с основен принос към увеличаване количествата на отпадъците, но от своя страна могат да се въведат мерки на местно ниво, които също да окажат влияние върху предотвратяване образуването на отпадъци.

Приложими мерки, които Общината може да приеме за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци на територията си, са:

- Насърчаване на населението към използването на опаковки - торбички, чашки и др., предназначени за многократна употреба;

- Стимулиране на търговски магазини, предлагащи торбички за многократна употреба, чрез намаляване на таксата за битови отпадъци;

- Насърчаване на домашното компостиране – Общината да предостави безплатно съдове за домашно компостиране за градински и хранителни отпадъци;

- Информационни кампании насочени към населението;

- Зелени обществени поръчки1;

- Въвеждането на електронна Община, с цел намаляване използването на хартия;

- Въвеждането на екотакси и данъци за производители, с цел намаляване на количеството използвани ресурси;

- Определяне на такса „Битови отпадъци“, според размера на количеството изхвърлени отпадъци;

- Провеждане на местна политика за разширена отговорност на производителя.

Приложими мерки, които Общината може да приеме за предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци, са:

- Идентифициране на всички стари замърсявания на територията на общината;

- Набелязване и мониторинг на райони и/или участъци, които крият риск от замърсяване с отпадъци;

1 “процедури, чрез които публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставяни”;

- Изготвяне на план за действие, включващ всички засегнати места от стари замърсявания, определяне на финансов ресурс и техника за отстраняване на замърсяванията, финансиране на дейностите по почистване, определяне на длъжностни лица за извършване на контрол, определяне на етапи и срокове на изпълнение;

- Повишаване качеството на услугите, свързани с управлението на отпадъците.

## Подробните мерки за изпълнение на подпрограмата са посочени в Таблица 9. План за действие на община Ивайловград за управление на отпадъците.

Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци

V.2	Подпрограма за достигане на целите за подобряване на йерархията на управление на потоците отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови

отпадъци

V.2.1 Въведение и основно положение

Съвременните екологосъобразни нормативни изисквания в областта на управлението на

отпадъците налагат рекултивиране на депата, които не отговарят на изискванията.

V.2.2 Цели на подпрограмата

Стратегическата цел на подпрограмата е намаляване и предотвратяване на риска от

депонираните отпадъци.

Оперативната цел е както следва:

- Подобряване на управлението на всички видове отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци, подлежащи на закриване и неотговарящи на изискванията.

V.2.3 Анализ и описание на съществуващото състояние

Програмата за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци включва мерките, които са свързани с намаляване на риска за околната среда от депото за битови отпадъци.

За изпълнение на оперативна цел „Подобряване на управлението на всички видове отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци, подлежащи на закриване и неотговарящи на изискванията“ са предвидени:

- Поддържане на услуга за управление на битовите отпадъци;

- Мерки за управление на строителните отпадъци от домакинствата;

- Мерки за масово разпространените отпадъци.

В резултат на изпълнението на настоящата програма през плановия период се очакват следните основни положителни промени:

- Да се минимизира риска за околната среда и намалят емисиите на парникови газове чрез осъществяване на мерки за почистване на нерегламентираните места за изхвърляне на отпадъци.

## Подробните мерки за изпълнение на подпрограмата са посочени в Таблица 9. План за действие на община Ивайловград за управление на отпадъците.

V.3	Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите отпадъци

# V.3.1   Въведение и основно положение

Една част от генерираните отпадъци е тази от домакинствата, офисите, търговските обекти, ресторанти и т.н. Те се състоят от естествени или биоразградими компоненти, които се разграждат по естествен път (хартия, картон, градински и хранителни отпадъци).

Със Закона за управление на отпадъците и Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020) са поставени конкретни цели пред общините за намаляване на количествата депонирани биоотпадъци на депата за отпадъци и насочването на потока към други методи за третиране и оползотворяване.

Общата цел е най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, като целите се постигат поетапно всяка година.

Още повече с приемането през 2013 г. на Наредбата за разделно събиране на отпадъците са заложени още няколко цели, които общините трябва да постигнат:

- до 31 декември 2020 г. – ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци с не по-малко от 50 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в общината през 2014 г.;

- до 31 декември 2025 г. – ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци с не по-малко от 70 на сто от количеството на същите отпадъци, образувани в региона през 2014 г.

Законодателството, свързано с биоразградимите отпадъци, разделя процесите, съпътстващи намаляването на депонираните биоотпадъци на два етапа: разделното събиране на биоотпадъците и третирането на отпадъците.

V.3.2   Цел на подпрограмата	 Стратегическата цел, която поставя за изпълнение настоящата подпрограма е количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци да намалее под 50% от общото

количество на същите отпадъци, образувани от общината през 2014 г.

Оперативната цел, която подпомага изпълнението на стратегическата цел на подпрограмата е достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци.

V.3.3   Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки	 Законът за управление на отпадъците и Наредбата за разделно събиране на отпадъците извеждат основните задължения на общините, свързани с разделното събиране на отпадъците, както и целите, които трябва да постигнат. В тази връзка целите, които си поставя община Ивайловград за периода до 2020 г. по отношение управлението на биоотпадъците до 2020 г., са:

- Намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци с 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995 г.;

- По отношение на разделното събиране - до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци с не по-малко от 50 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в общината през 2014 г. (*Въпреки че съгласно чл. 33 от ЗУО тази мярка е задължителна за общини с населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и курортните населени места, Община Ивайловград ще се стреми да я постигне.)

- Организиране на система за разделно събиране на биоотпадъци, включваща закупуване на съдове - специални кафяви контейнери за събиране на биоотпадъците при източника на образуване и специализирани транспортни средства, необходими за тяхното обслужване;

- Намаляване размера на таксата за битови отпадъци при използване на домашни компостери;

- Изготвянене на актуален морфологичен анализ на отпадъците, с цел да се отделят биоразградимите отпадъци от общия поток на смесените отпадъци;

- Повишаване на информираността сред населението в областта на управлението на отпадъците;

От началото на 2019 г. в Регионалното депо за битови отпадъци - Кърджали е транспортирана компостираща инсталация за преработка на зелени отпадъци в тор. Като краен продукт ще се получава компост с добро качество. С пускането й в действие се очаква да бъде

намалено количеството на зелените отпадъци, депонирани на сметището и по този начин да се облекчи неговата работа.

Новото съоръжение е осигурено по подписана спогодба между Република Корея и Република България и е на стойност 600 000 евро. Инсталацията има капацитет за обработване на три тона отпадъци. Към момента депото приема близо 120 тона различен тип отпадъци на денонощие, като работи с единствената си изградена по проект клетка и обслужва осем общини.

Към настоящият момент община Ивайловград не е предприела действия по разделно събиране на отпадъците, така че е необходимо да се работи в тази посока до 2020 г.

V.4	Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци

# V.4.1   Въведение и основни положения

Отпадъци от строителството са всички отпадъци, които са получени в резултат на строително-монтажни работи и премахване, включващи бетон, тухли, дървесен материал, асфалтова настилка, керемиди, плочки и тухли и др. Те биха могли да се превърнат в ценен ресурс, тъй като подлежат на рециклиране и повторна употреба.

Със Закона за управление на отпадъците са въведени национални цели за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, както следва:

- най-късно до 1 януари 2020 г. повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци в количество не по-малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние.

Целите се постигат поетапно, като в подзаконовата нормативна уредба са указани, както сроковете, така и конкретните изисквания и проценти за всеки конкретен материал.

Задълженията към местната администрация са събиране и третиране на строителни отпадъци от ремонтни дейности, образувани от домакинствата. За изпълнение на целите от възложителите на строително-монтажни работи се изисква да изготвят и представят за одобрение в Общинската администрация планове за управление на строителните отпадъци по време на извършването на процесите на строителство, както и след това.

# V.4.2   Цел на подпрограмата

Стратегическа цел на подпрограмата е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда.

Оперативната цел е достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.

# V.4.3    Анализ и описание на съществуващото състояние

В законодателството няма поставени конкретни изисквания за изграждане от страна на Общината на площадки за третиране на тези отпадъци, но същевременно с това изискванията за третирането им са такива, че ако няма наличието на изградени площадки от частни лица, които и Общината да ползва, то тя, за да изпълни задълженията си, е длъжна да изгради своя собствена и/или да привлече инвестиции на територията си за изграждането ѝ.

На територията на община Ивайловград не съществува площадка за предварително третиране на строителните отпадъци от керамични изделия, керемиди, плочки, тухли, бетон, почва и камъни, образувани от физически и юридически лица от разрушаване от строителството.

Целите, които си поставя община Ивайловград до 2020 г., са следните:

- По всички строежи, по които Общината ще е Възложител, ще се влагат рециклирани строителни материали.

Общините, като институции работещи с публични средства по различни оперативни програми, са задължени при строителство да спазват изискванията за влагане на рециклирани строителни материали, както следва:

## Таблица 8. Задължения на общините за влагане на рециклирани строителни материали

| Вид строителна дейност | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строителство на сгради, финансирани с публични средства | 1% | 1% | 1% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 2% |
| Строителство на пътища с публични средства | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% |
| Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища, финансирани с публични средства | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| Строителство, реконструкция и осн. ремонт на други строежи от техническата инфраструктура, финансирани с публични средства | 3% | 3% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% |
| Оползотворяване на СО в обратни насипи | 8% | 9% | 10% | 11% | 11% | 11% | 12% |

Източник: МОСВ

Влагането на рециклирани строителни материали в строежите също е нещо ново в българското законодателство, постигането на което е отново изключително трудно, тъй като почти липсват фирми и/или предприятия, които преработват и продават рециклирани строителни отпадъци.

V.5	Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци

# V.5.1   Въведение и основни положения

Управлението на специфични потоци масово разпространени отпадъци е вменено задължение за всяка местна администрация.

В законодателството са поставени цели за достигане на разделното събиране и рециклиране на различните видове отпадъци на национално ниво - основно насочено към организациите по оползотворяване и/или лица, изпълняващи задълженията си самостоятелно.

Целите не могат да се постигнат без съдействието на органите на местната власт, които с помощта на организации и/или фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци, организират разделното събиране на масово разпространените отпадъци, образувани от дейността на домакинствата.

Подзаконовите документи за управлението на масово разпространените отпадъци се отнасят за всеки конкретен вид поотделно и поставят условия и изискания за осъществяване на дейностите по управлението им.

Кметът на общината е отговорен за събиране на отпадъците от населението, следователно и за организиране и подпомагане на дейностите по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и предаването им за оползотворяване.

V.5.2 Цели на подпрограмата

Стратегическата цел е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци.

Оперативната цел за изпълнението ѝ е изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

V.5.3	Анализ и описание на съществуващото състояние

Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО)

Чрез Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване са вменени изисквания на местната администрация за оказване на съдействие на организациите по оползотворяване (ООп) при изпълнение на задълженията им за събиране на ИУЕЕО и/или изпълнение чрез участие в организираните системи за разделното събиране на тези отпадъци. В общината всички тези задължения са разписани в Наредбата за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград. В община Ивайловград все още не е сключен договор с организация по оползотворяване, на което населението да предава излезли от употреба домакински електрически и електронни уреди, луминесцентни лампи.

Батерии и акумулатори

Изискванията в Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори са идентични с тези в Наредбата за ИУЕЕО. В този случай Общината също не е сключила договор с ООп. Необходимо е да се поддържа актуален списък на местата, където гражданите могат да изхвърлят такива отпадъци.

На територията на община Ивайловград има 3 места, на които могат да се изхвърлят стари батерии – бензиностанция „Петрол“, „Селена“ ЕООД, гр. Ивайловград, ул. „България“ 51.

Масла и нефтопродукти

Съгласно Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти задълженията на органите на местното самоуправление са:

- определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината;

- съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване.

В Наредбата за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград е регламентирано как се извършва тази дейност в общината. Необходимо е периодично да се актуализира списъка в случай на промяна на обстоятелствата.

# Негодни за употреба гуми

Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) вменява отново същите изисквания както за по-горните специфични отпадъци, а именно определяне на места за събиране на ИУГ на територията на общината и съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за оползотворяване. И тук вариантите са сключване на договор с ООп на ИУГ, за който е необходимо Общината да разполага с площадка, където да съхранява посочените отпадъци и/или сключване на договор с оторизирано лице, което експлоатира действаща площадка.

Проблемът с този вид отпадък е голям, тъй като в страната почти липсват рециклиращи предприятия конкретно за този отпадък, а той е силно разпространен. Малкото фирми и организации, занимаващи се с оползотворяването му не могат да покрият цялата страна, което създава допълнителни предпоставки за недоброто му управление.

При този отпадък, поради липса на рециклиращи предприятия за Общината най- подходящ вариант е сключване на договор с оторизиран автосервиз за смяна на гуми, който вече има сключен договор за оползотворяване с ООп или лице, притежаващо разрешителен документ по ЗУО за предаване на негодните за употреба гуми.

# Излезли от употреба моторни превозни средства

Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (ИУМПС) възлага задължения на кмета на общината за определяне на места и изграждане на общински площадки за събиране на ИУМПС, като тук изискването е поставено в случай, че лицата които пускат на пазара МПС не са изградили собствени такива.

# Едрогабаритни отпадъци, ОЧЦМ, опасни отпадъци

Управлението на едрогабаритните отпадъци е важна част от цялостния процес на планиране на дейността, свързана с управлението на отпадъците в общината. В голямата си част едрогабаритните отпадъци съдържат голям процент рециклируеми материали като метал, дърво, желязо и др. Необходимо е да се сключи договор с изпълнител за приемане на разделно

събрани отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали.

## Подробните мерки за изпълнение на подпрограмата са посочени в Таблица 9. План за действие на община Ивайловград за управление на отпадъците.

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда

V.6		Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управлението на отпадъци

V.6.1 Въведение и основно положение

Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с важно значение при процесите на техния контрол. Необходимо е Общината да разполага с достатъчно и надеждни данни за различните видове и потоци отпадъци, с които борави или които се образуват на територията ѝ, но се управляват от други лица.

Обобщението на информацията за генерираните отпадъци на територията на общината влияе и върху годишното изчисляване на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, както и за намаляване количествата на отпадъците, депонирани на Регионалното депо.

Едновременно с информационното осигуряване е важно Общината да разполага с квалифицирани кадри в администрацията, които да събират и обработват информацията, както и да изчисляват степента на постигане на годишните цели.

V.6.2   Цели на подпрограмата	 Стратегическата цел на подпрограмата е управление на отпадъците, което гарантира

чиста и безопасна околна среда.

Оперативните цели за постигането ѝ са подобряване качеството на информацията, административния капацитет и местната нормативна уредба за отпадъците, в т. ч. прилагане на принципа „замърсителят плаща“.

# V.6.3   Анализ и описание на съществуващото състояние

Предвид интензивната смяна на законодателството във връзка с промяната на концепцията за третиране на отпадъците в съответствие с европейските изисквания са направени актуализации и на Общинските наредби.

Община Ивайловград има разработена Наредба за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата. Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен контрол върху дейностите по отпадъците. Наредба за за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата е приета с Решение № 150 от 19.12.2018 г. на Общински съвет Ивайловград съобразно изискванията на чл. 22 от ЗУО.

За ефикасно управление на дейностите по отпадъците е необходимо периодично изменение и допълване на Наредбата съобразно изискванията и задълженията на националното законодателство. Необходимо е създаване на ясни правила и задължения между общинските органи, гражданите и фирмите при управлението и ползването на системите за управление на различните потоци отпадъци, както и определяне на наказателната отговорност.

Необходими са и мерки за увеличаване на информацията за образуваните отпадъци и прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и промяна на нормативната уредба относно таксата за битови отпадъци. Мерки в тази насока са:

- Изготвяне на нова методика за определяне на такса „битови отпадъци“ в Общината;

- Определяне на количеството образувани битови отпадъци на база брой и вместимост на контейнерите на дадено лице или ползвател на услугата, заявило същите в Общината и определяне на таксата на база реалната сума за третирането и обезвреждането на отпадъка;

- Идентифициране и определяне на броя на ползвателите на организираните системи за събиране на отпадъци по населени места;

- Изготвяне на оценка на приложимост на предложените методи в Методиката за определяне на такса „битови отпадъци“;

- Определяне на образуването на ТБО на база количество образуван отпадък и прилагането му така, че събраната такса да покрива всички разходи за дейността;

- Актуализиране на Наредбата за местните данъци и такси;

- Подпомагане на дейността по управление на отпадъците, чрез преобразуването на отпадъците в продукт – при компостиране на растителни отпадъци - продажба на готов компост; при преработка на отпадъците - продажба на рециклируеми отпадъци.

С въвеждане на новите законодателни промени и принципи за управление на отпадъците се налага преразглеждане и разпределение на административния капацитет в Общината. Необходимо е предприемане на мерки относно:

- Отговорни лица за водене на точна отчетност по отношение на управлението на отпадъците;

- Определяне на отговорни лица и структури за изготвяне на програми, проекти, политики и цели по управлението на дейностите с отпадъците;

- Увеличаване на административния капацитет относно извършването на контрол върху граждани и фирми при управлението на отпадъците и ефективно прилагане на общинската нормативна уредба;

- Постоянни обучения на длъжностните лица, отговорни за дейността за промените и спазването на нормативната уредба, различните форми и начини на финансиране на проекти, програми, стратегии, обучителни семинари за разработване на политики и системи за отпадъци и др., обучения, свързани с подготовка на проекти, провеждане на процедури за обществени поръчки и др.;

- Определяне на длъжностни лица, отговорни за изготвяне и предоставяне на справки за отпадъците до компетентните органи - РИОСВ и МОСВ;

- Отговорни звена за разработване на системи за мониторинг;

- Лица, отговорни за поддържането на регистри и данни за отпадъците.

Осигуряването на надеждни данни за образуваните, събраните, предадените за оползотворяване, рециклиране и обезвреждане отпадъци е най-важната основа в изграждане на политика за правилно третиране на отпадъците в Общината.

Чрез поддържането на актуални данни за отпадъците могат да се предвиждат и реализират различни концепции, програми и насоки за действие.

Примерни мерки, които Общината може да предприеме за това, са:

- Изготвяне и периодично актуализиране на регистър на видовете генерирани отпадъци, начина на тяхното третиране, източник на образуване и бъдещо планиране за управлението им;

- Извършване периодично на морфологичен анализ на образуваните отпадъци, чрез който да се следи за вида и състава на отпадъците;

- Осигуряване на обществен достъп до данни за отпадъците в общината;

- Поддържане на регистър на площадките в общината, на които могат да се предават за съхранение, оползотворяване или рециклиране различните потоци отпадъци;

- Обезпечаване на дейността на фирмите, ангажирани с извършването на дейностите по отпадъците.

## Подробните мерки за изпълнение на подпрограмата са посочени в Таблица 9. План за действие на община Ивайловград за управление на отпадъците.

Цел. 4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците

V.7	Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

V.7.1 Въведение и основно положение

Участието на обществеността е най-важният фактор при управлението на дейностите по

отпадъците.

Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените подпрограми към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, организации и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна политика за работа с обществеността.

Взаимният обмен на информация между всички страни ще подобри организацията по управлението на отпадъците и ще подпомогне изпълнението на нормативните актове.

V.7.2 Цел на програмата

Стратегическата цел на подпрограмата е превръщане на обществеността в ключов

фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

Оперативната цел е подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управлението на отпадъците.

V.7.3 Анализ и на съществуващото състояние

Общината  през  годините  е  участвала  в  изпълнението  на  няколко  кампании,  които

обхващат тематика за управлението на отпадъците и включват активно участие на населението. Наложила се през годините инициатива, в която активно се включват гражданите, е националната кампания „Да изчистим България заедно“, Общината активно участва в подготовката на мероприятието, като организира безплатно предоставяне на гражданите на чували и ръкавици, необходими в деня на почистването, както и организация по събирането на

събраните отпадъци.

Тези кампании, заедно с годишните пролетни почиствания в общината, се организират ежегодно и са станали традиция за гражданите, което е положителен показател за усилията,

които се полагат, за да се привлече общественото внимание към дейностите по управлението на отпадъците.

Предприетите мерки обаче са недостатъчни предвид все по-нарастващите задължения на общините по третирането на отпадъците. Необходимо е увеличаване на кампаниите, чрез които да се ангажират възможно най-много граждани.

Дейностите по управлението на отпадъците в общината трябва да станат напълно прозрачни, като същевременно с това се дадат и повече възможности на населението за участие в процесите.

Необходимо е организиране на ежегодни информационни кампании и/или други дейности, чрез които населението да се запознава със задълженията както към него като генератор на отпадъци, така и към администрацията.

Примерни мерки, които Общината може да предприеме в тази насока, са:

- Поддържане на актуална информация за дейността чрез секцията в сайта на общината;

- Организиране на различни мероприятия с участието на гражданите - ден на Земята (22 април), Световен ден на околната среда (5 юни), Седмица на мобилността (16-22 септември), кампании за почистване на отпадъци, конкурси, свързани с управлението на отпадъците, разяснителни кампании, празненства, обществени прояви и др.;

- Повишаване на екологичното съзнание чрез обучения и изготвяне на рекламни материали;

- Осигуряване и поддържане на „зелен телефон“ за подаване на сигнали, жалби, мнения и предложения, свързани с управлението на отпадъците.

## Подробните мерки за изпълнение на подпрограмата са посочени в Таблица 9. План за действие на община Ивайловград за управление на отпадъците.

Таблица 9. План за действие на община Ивайловград за управление на отпадъците за период 2019-2020 г.

| ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩИНА Ивайловград |  |  |  |  |  |  |  | ОБЩО (в хил. лв.) |  | 1 364 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАМА №1 ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  |  |  |  | ОБЩО (в хил. лв.) |  | 102 |  |
| Стратеги- ческа цел | Опера- тивна цел | Мярка/дейност | Бюджет (в хил. лв.) | Източници на финансиране | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  |  | Отговорна институция | Период на реализация |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор | текущ | целеви |  | 19 | 20 |
| Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване | Намаляване на количеството на отпадъци | Насърчаване на населението към използване на опаковки за многократна употреба, чрез обвързване с ТБО и провеждане на информационни кампании | 1 | Общински бюджет | Намаляване образуването на отпадъци и поетапно преминаване към многократно използване на продукти за многократна употреба | Брой проведени информационни кампании | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Стимулиране на търговски магазини, предлагащи торбички за многократна употреба, чрез намаляване на ТБО | 0 |  | Предотвратяване образуването на отпадъци | Дял магазини предлагащи тези продукти | 0% | 50% | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Разработване на програми и проекти, стимулиращи домашното компостиране | 15 | Общински бюджет, ПУДООС, ОПОС | Предотвратяване и намаляване образуването на количествата отпадъци | Изработени проекти и програми | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х | Х |

|  |  | Закупуване на съдове за домашно компостиране | 20 | Общински бюджет, ПУДООС, ОПОС | Предотвратяване и намаляване образуването на количествата отпадъци | Закупени съдове/ компостери | 0 | 200 | Община Ивайловград | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Почистване на места, замърсени с отпадъци, със специализирана техника | 60 | Общински бюджет | Предотвратяване и намаляване образуването на количествата отпадъци | Брой години за поддържане на услугата | 1 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Закупуване на табелки, оказващи местата, на които е забранено изхвърлянето на отпадъци | 1 | Общински бюджет | Предотвратяване и намаляване образуването на количествата отпадъци | Брой закупени табелки | 0 | 5 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Провеждане на информационни кампании за запознаване на населението с политиките за управление на отпадъците | 2 | Общински бюджет | Предотвратяване и намаляване образуването на количествата отпадъци | Брой проведени кампании | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  | Намаляване на вредното въздействие | Провеждане на пролетно и есенно почистване на замърсените места | 1 | Общински бюджет | Предотвратяване на замърсяването | Брой проведени почиствания | 0 | 4 | Община Ивайловград | Х | Х |

|  |  | Провеждане на обучение за „зелени обществени поръчки“ на служителите от общинска администрация | 2 | Общински бюджет | Брой обучени служители | Брой проведени обучения |  | към 2020 г. 10% от обществен ите поръчки да са „зелени“ | Община Ивайловград | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Идентифициране, описване на всички ключови места, където е възможно образуване на локални замърсявания и периодичен мониторинг | 0 |  | Намаляване риска от изхвърляне на отпадъци и образуване на замърсявания | Изготвен списък с места за мониторинг | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х |  |
| ПОДПРОГРАМА №2 ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТОЦИТЕ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  |  |  |  | ОБЩО (в хил. лв.) |  | 828 |  |
| Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от | Подобряване на управлението на битовите отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци | Въвеждане на системата за разделно събиране на отпадъците, чрез добавяне на нови съдове и точки, и др. | 30 | Община Ивайловград | Осигурена достъпност до съдове за разделно събиране на БО | Годишен отчет на община Ивайловград | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |

|  |  | Осъществяване на периодична подмяна на съдове за битови отпадъци | 90 | Общински бюджет; Частни фондове и фирми | Предоставяне на услуга за управление на битовите отпадъци | Брой подменени съдове | 0 | 15 | Община Ивайловград; Бизнес организации | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчисления по чл. 64 от ЗУО за депониране на битовите отпадъци на регионалното депо за битови отпадъци | 100 | Общински бюджет | Предоставяне на услуга за управление на битовите отпадъци | Брой години поддържана услуга | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Отчисления по чл. 60 за бъдещи разходи за закриване и следексплоатацио нни грижи на площадката на депото | 8 | Общински бюджет | Предоставяне на услуга за управление на битовите отпадъци | Брой години поддържана услуга | 0 | 3 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Почистване на уличните платна, площадите, парковете, алеите и други територии, предназначени за обществено ползване | 200 | Общински бюджет | Предоставяне на услуга за почистване на обществени площи | Брой години поддържана услуга | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |

|  |  | Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци до регионално депо | 400 | Общински бюджет | Предоставяне на услуга за управление на битовите отпадъци | Брой години поддържана услуга | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАМА №3 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, В Т.Ч. ЗА БИО ОТПАДЪЦИТЕ |  |  |  |  |  |  |  | ОБЩО (в хил. лв.) |  | 361 |  |
| Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци | Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци | Сметосъбиране и сметоизвозване на био отпадъците | 100 | Общински бюджет | Изградена система за разделно събиране на био отпадъци | Осигуряване на транспортиране на био отпадъците | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Организиране на интензивни разяснителни кампании сред населението за по- голяма ефективност на изградената система | 1 | Общински бюджет | Информираност на населението в общината | Брой проведени информационни кампании | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Осигуряване на оборудване и транспортно средство за организиране на системата за разделно събиране на отпадъци | 250 | Общински бюджет, ПУДООС, ОПОС | Предоставяне на услуга за управление на отпадъците | Закупени кафяви контейнери и транспортно средство | 0 | 50 контейнер а и 1 транспорт но средство | Община Ивайловград | Х | Х |

|  |  | Изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците в община Ивайловград | 10 | ПУДООС | Предоставяне на услуга за управление на битовите отпадъци | Изготвен морфологичен анализ на отпадъците | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАМА №4 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  |  |  |  | ОБЩО (в хил. лв.) |  | 2 |  |
| Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда | Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци | Определяне на правила за влагане на рециклируеми строителни материали в обществени поръчки за СМР, по които община Ивайловград е възложител | 0 | - | Изпълнение на изискванията на законодателството | Изготвени правила | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Осигуряване на организирано събиране на строителните отпадъци от ремонтната дейност, образувани от домакинствата на територията на община Ивайловград | 2 | Общински бюджет | Предоставена услуга за събиране на строителните отпадъци | Брой години поддържана услуга | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |

|  |  | Осъществяване на контрол при управлението на строителните отпадъци от домакинствата | 0 | - | Предотвратяване изхвърлянето на строителни отпадъци смесено | Ежегодно осъществяван контрол | 0 | 3 | Община Ивайловград | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водене на отчетност за количествата на предадените и оползотворени строителни отпадъци | 0 | - | Водене на отчетност и контрол при СО | Брой отчете за образувани и третирани СО | 0 | 3 | Община Ивайловград | Х | Х |
| ПОДПРОГРАМА №5 ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  |  |  |  | ОБЩО (в хил. лв.) |  | 1 |  |
| Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за | Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци | Провеждане на кампании сред населението за предаване на масово разпространени отпадъци | 1 | Общински бюджет, ООП | Разделно събиране на масово разпространени отпадъци | Брой проведени кампании | 0 | 1 | Община Ивайловград |  | Х |
|  |  | Сключване на договори с ООп за събиране и оползотворяване на НУБА и ИУГ | 0 | - | Разделно събиране на НУБА и ИУГ | Сключени договори | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |

|  |  | Ежегодно актуализиране на списъка с точки за предаване на масово разпространени отпадъци | 0 | - | Периодично актуализиран списък | Брой актуализации | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАМА №6 ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  |  |  |  | ОБЩО (в хил. лв.) |  | 50 |  |
| Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда | Запазване и подобряване на административния капацитет на институциите отговорни за управлението на отпадъците | Извършване на периодични обучения на служителите в общината, отговорни за дейността, включващи промените и прилагането на нормативната уредба в областта на финансирането на програми, проекти и стратегии | 5 | Общински бюджет, ОПДУ | Подобряване на административния капацитет в областта на управление на отпадъците | Брой проведени обучения | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Закупуване на автомобил за контролна дейност | 30 | Общински бюджет | Ресурсна обезпеченост в областта на управление на отпадъците | Закупен автомобил | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х | Х |

|  |  | Увеличаване броя на лицата, имащи правомощия да съставят актове за административни нарушения | 0 | - | Упражняван контрол върху дейностите с отпадъци | Служители с контролни функции | 1 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обучителни семинари на длъжности лица, свързани с подготовка на проекти за управление на отпадъците | 5 | Общински бюджет, ОПДУ | Подобряване на административния капацитет в областта на управление на отпадъците | Брой проведени семинари | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  | Осигуряване на достатъчно и надеждни данни за отпадъците | Определяне на лица, които да поддържат регистрите за отпадъци | 0 | - | Поддържани регистри | Определено лице | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Разработване на информационна система с данни за количествата образувани, събрани, депонирани, рециклирани отпадъци | 10 | Общински бюджет | Действаща информационна система за управление на отпадъците | Разработена информационна система | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х | Х |

|  |  | Изготвяне на годишни отчети за изпълнение на програмата за управление на отпадъците | 0 | - | Отчетност и проследимост на изпълнението на програмата за управление на отпадъците | Брой изготвени отчети | 0 | 2 | Община Ивайловград | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подобряване на местната нормативна уредба в т.ч. прилагане на принципа „замърсителят плаща“ | Изготвяне на нова методика за определяне на такса „битови отпадъци“ | 0 | - | Ефективно определяне на таксата | Изготвена една методика | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х |  |
|  |  | Периодично актуализиране на наредбата за управление на отпадъците в съответствие с чл. 22 от ЗУО | 0 | - | Законосъобразно управление на отпадъците | Актуализирана наредба | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х | Х |
|  |  | Периодично актуализиране на наредбата за местните данъци и такси | 0 |  | Ефективно определяне на таксата | Актуализирана наредба | 0 | 1 | Община Ивайловград | Х | Х |
| ПОДПРОГРАМА №7 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ |  |  |  |  |  |  |  | ОБЩО (в хил. лв.) |  | 20 |  |

| Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците | Подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управлението на отпадъците | Организиране на мероприятия с участието на гражданите - ден на Земята (22 април), Световен ден на околната среда (5 юни), Седмица на мобилността (16- 22 септември), кампании за почистване на отпадъци, конкурси, свързани с управлението на отпадъците, разяснителни кампании, обществени прояви и др.) | 20 | Общински бюджет | Привличане на населението в дейностите по управление на отпадъците | Брой организирани мероприятия | 2 | 8 | Община Ивайловград | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поддържане на „зелен телефон“ за подаване на сигнали, жаби, мнения и предложения, свързани с управление на отпадъците | 0 |  | Участие на гражданите в контрола по управление на отпадъците | Поддържан „зелен телефон“ | 1 | 1 | Община Ивайловград | Х | Х |

Фигура 1. Финансово разпределение на тежестта на подпрограмите

61%

26%

4%

0%

8%

1%

0%

Подпрограма №1 Предотвратяване

Подпрограма №2 Достигане на целите за

подобряване на йерархията на управление

на потоците отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци

Подпрограма №3 разделно събиране и постигане на целите за

биоразградимите битови отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците

Подпрограма №4 изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци

Подпрограма №5 достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци

Подпрограма №6 информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на

общината по управление на отпадъците

Подпрограма №7 прилагане на

разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на

управление на отпадъците

VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И

ПРОГРАМИ

За ефективното стратегическото планиране на общинско ниво съществено значение има връзката между отделните стратегически документи. Това обвързване допринася да бъде проследена съвместимостта на целите в отделните програмни документи, за да се избегнат противоречия и несъответствия, които са предпоставка за неефективно изпълнение и непостигане на заложените цели и резултати.

ПУО е също елемент от цялостната система за планиране на развитието на общината, региона и страната, поради което при разработването й е проследена взаимовръзката на тази програма с други програмни документи с цел координация и съвместяване и с цел постигане на синергичен ефект от изпълнението им.

При разработване на програмата са взети предвид анализите и предвижданията, заложените цели и предвидените мерки за постигането им в следните стратегически документи в сектор отпадъци: Национален план за управление на отпадъците 2014-2020, Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО), Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г., Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г, Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г., Актуализиран национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители 2012-2020 г., Трети национален план за изменение на климата 2013-2020 г.

Предвидените мерки в отделните подпрограми, заложените срокове, средства и източници на финансиране, отговорни институции в плана за действие са съобразени и синхронизирани и с предвижданията, приоритетите, целите, мерките на следните стратегически документи на регионално и общинско ниво, които са относими и приложими за община Ивайловград: Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.; Регионален план за

развитие на Южен Централен район на планиране; Областна стратегия за развитие на област Хасково за периода 2014-2020 г., Общински план за развитие на община Ивайловград за периода 2014-2020 г.

Заложеният финансов ресурс, необходим за реализиране на програмата, както и възможните източници на финансиране са предвидени с оглед периода на програмиране 2014- 2020 г. и възможностите за ползване на средства от европейските структурни и кохезионни фондове.

VII.1 Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците

VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет е органът, който приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват националните и европейските политики за развитие на местните общности. В изпълнение на това правомощие се разработва и приема и настоящата програма, като освен приемането й следва да се обезпечи и процеса на нейното изпълнение и отчитане, както и навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми в процеса на реализация на мерките и при необходимост извършване на актуализация.

Едно от първите неща при определянето на системата за наблюдение на програмата е разпределението на отговорностите в Общинска администрация Ивайловград.

Наблюдението и изпълнението на ПУО е отговорност на кмета на общината, който определя в обхвата на администрацията звено, което да отговаря за събирането и обработването на информацията в процеса на изпълнението на мерките по програмата, както и за изготвянето на годишни отчети.

С оглед на действащата административна структура на Община Ивайловград,

изпълнението на ПУО ще се осъществява от служител в Отдел „Устройство на територията и контрол“, на който са възложени функции, свързани с екологията и опазването на околната среда. Този служител следва да:

- Контролира движението на земните маси и строителните отпадъци;

- Организира поддържането на актуални електронни бази данни за компонентите на околната среда - атмосферен въздух, отпадъци, води, защитени територии, домашни кучета;

- Осъществява цялостната дейност по управление на отпадъците на територията на общината (предварително третиране, сметосъбиране, сметоизвозване, и депониране на ТБО; системи за разделно събиране на отпадъци от: опаковки, електрическо и електронно оборудване, ИУМПС, батерии и акумулатори, строителни отпадъци и др.);

- Контролира спазването на нормативните актове в сферата на опазването на околната среда, управлението на отпадъците, управление качеството на въздуха, намаляване популацията на безстопанствени кучета и котки, незаконен лов и търговия със защитени и редки видове от флората и фауната;

- Осигурява поддържане на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност по стандартите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001;

- Планира и контролира разходването на средствата за „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“;

- Планира необходимите средства за извършване на дейностите по поддържане на

чистотата на територията на община Ивайловград и контролира разходването им;

- Информира гражданите за състоянието на околната среда чрез информационни екологични кампании; поддържане на Интернет страницата на общината в частта за околна среда.

Наблюдението и контролът са неразделна част от процеса на изпълнение/реализиране на ПУО и чрез тях се цели да се предостави на компетентните местни органи: Общинския съвет, Кмета на общината, служителите от общинска администрация, както и на всички заинтересовани страни – социално-икономическите партньори и структури на гражданското общество, ранна информация за напредъка или липсата на напредък по постигане на заложените в програмата цели и резултати, на ефективността на нейната реализация. Получената информация се използва за целите на управлението - осъществяване на контрол и вземането на управленски решения относно продължаването, изменението, допълването или прекратяването на реализацията на съответната политика или програма.

За осъществяването на мониторинга на програмата е необходимо да се приемат и въведат в практиката на администрацията на Община Ивайловград правила за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на програмата, които могат да бъдат конкретно разписани за политиката по управление на отпадъците или общо за политиката по околна среда, но могат да бъдат и правила, които се прилагат от общинската администрация и по отношение на другите секторни политики.

Правилата трябва подробно да описват отговорностите на съответните структурни звена и служители в общината за набиране на необходимата информация със съответните срокове, както и за обобщаването й и подготовката на годишен отчет пред общинския съвет за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. В правилата трябва да се определят обхвата на информацията, която ще се събира, източниците на данни и графика за предоставяне на информацията. Обхватът и източниците на необходимите данни ще се обуславят от включените в програмата цели и мерки и избраните индикатори за изпълнение на мерките и за постигане на програмните цели. Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в единен формат за образуване, състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците е от съществено значение за проследяване на напредъка при постигане на целите и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. За целта е целесъобразно да се изготвят въпросници (формуляри), които ще се попълват от звената, които имат отношение към изпълнение на включените в програмата мерки. С оглед на това, че за някои мерки ще се налага измерване на информираността, развитието на социалните нагласи и участието на населението и бизнеса при изпълнение на мерките за отпадъците, целесъобразно е общината да обмисли възможността за събиране на качествени данни за нивото на разбиране и участие на различни групи от населението в изпълнение на включените в програмата мерки. Това може да стане чрез анкетни допитвания.

По отношение на графика за предоставяне на информацията, свързана с текущото наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците, подходящо е събирането и систематизирането на информацията да се извършва на годишна база.

Източниците на информация за стойностите на индикаторите за наблюдението на изпълнението на ПУО, ще се базират на данни на Националния статистически институт, на официалната статистика на други централни, териториални държавни органи, агенции и институции, имащи правомощия и осъществяващи мониторинг и контрол на околната среда (МОСВ, ИАОС, РИОСВ), на общинската информационна система и информация от различните дирекции и отдели в общината, както и на данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на информация. В процеса на наблюдение общинската администрация осигурява участието на организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

# VII.2 Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъците

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е Общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно Общинския съвет, чрез внасянето на годишен доклад за изпълнението на програмата.

За периодичното отчитане изпълнението на програмата ще се изготвя Годишен отчет от Отдел „Устройство на територията и контрол“ до края на месец февруари на следващата година на база на събраната и анализирана през годината информация и на база проследяване на индикаторите за нейното изпълнение. Отчетът ще се изготвя на достъпен език и стил и ще включва графики, фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е необходимо за по-доброто разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на отпадъците и от широката общественост.

Годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците ще съдържа информация относно: общите условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в общината; действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на програмата; създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни; преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им; резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на отчетната година; напредък по изпълнение на целите и мерките в програмата; заключения и приложения.

Годишният отчет ще се публикува на официалната страница на общината за информиране на обществеността и заинтересованите страни.

Сайтът на общината трябва да се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен източник за информация относно развитието на общината и дейността на общинската администрация, свързана с изпълнение и отчитане на стратегическите политики и документите за изпълнението им и в частност политиката по управление на отпадъците.

Ефективен канал за информация са и презентационните материали и брошури, като се препоръчва такива да бъдат залагани като средство за информация и публичност във всички проекти, които ще се изпълняват и са включени в плана за действие към програмата. В допълнение, за прилагане принципа на партньорство е препоръчително засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското участие в процеса по реализация на програмата и включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и други подходящи форми на участие.

# VII.3   Процедура за актуализация на програмата

Съгласно чл. 52, ал. 3, т. 2 от ЗУО, Програмата за управление на отпадъците се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия:

- в резултат от въздействието на „външни“ фактори - например промени в изискванията на европейското и българското законодателство, които налагат промяна в поставените в програмата стратегически и специфични цели и в съответните програмни мерки;

- в резултат на фактори, свързани с изпълнението - значително изоставане в изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на целевите индикатори, въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага прилагането на допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от приетите мерки, които не дават очаквания предварително резултат.

Редът за актуализация на програмата е същият като реда за разработване и приемане на програмата.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

VIII.1 Анализи на състоянието на управлението на отпадъците

VIII.1.1	Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи

VIII.1.1.1	Анализ на националната и общинската нормативна рамка

Национална нормативна рамка

Като страна член на ЕС, България е задължена да спазва и прилага общата политика на

ЕС свързана с околната среда, която включва и отпадъците като фактор, влияещ върху състоянието ѝ. Европейските стратегически документи от последните години променят философията и подхода към отпадъците - от целенасочено управление на отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към политика на предотвратяване на тяхното образуване и ефективното им използване като ресурси. В тази връзка и законодателството на Съюза в сектора търпи бурно развитие, като от по-общи разпоредби през 70-те години, целящи намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, днешният законодателен пакет съдържа конкретни изисквания и количествени цели за намаляване депонирането на отпадъци, за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци и за предотвратяване образуването на отпадъци.

Обсъждат се и има голяма вероятност за промени в европейското законодателство в сектор отпадъци, целящи още по-висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве, както и преход от управление на отпадъците към устойчиво управление и по-ефективно използване на ресурсите и по-конкретно се очаква да бъдат приети:

- допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци;

- специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на отпадъци от полиетиленовите торби за еднократна употреба;

- ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани;

- въвеждане на по-високи цели за рециклиране на битовите отпадъци и особено на пластмасовите отпадъци;

- въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на отпадъци, особено за пластмасови, битови/хранителни и опасни отпадъци;

- по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от опаковки, ИУМПС.

Основният нормативен документ в сектор „Отпадъци“ е Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, известен също като Рамковата директива за отпадъците или РДО.

Преработената Рамкова директива за отпадъците се прилага от 12 Декември 2010 г. и въвежда нови разпоредби с цел стимулиране на предотвратяването на образуване на отпадъци и рециклирането като част от йерархията на отпадъците, изясняването на ключови понятия, като дефинициите за отпадък, оползотворяване и обезвреждане, както и установяване на подходящи процедури, приложими за странични продукти и край на отпадъка.

Задача на държавите-членки е да приложат европейското право в областта на околната среда като отчитат спецификите на съответната държава, свързани със законодателството, административни структури, регионални или местни условия или някаква друга причина.

Редица други директиви регулират специфичните потоци от отпадъци - например, отпадъци от титаниев диоксид, опаковки и отпадъци от опаковки, полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ), отпадъчни батерии и акумулатори, канализационен шлам, излезли от употреба превозни средства (ИУПС), отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO) и ТОЗ (трайни органични замърсители).

Една последна група от директиви регулира операциите по третиране на отпадъците: изгаряне, съвместно изгаряне на отпадъци и депониране на отпадъци чрез заравяне. Регламент (ЕО) № 1013/2006 покрива трансграничните превози на отпадъци.

Задължението на държавите членки за създаване на план за управление на отпадъците е указано в Директива 2008/98/ЕО от 19 ноември 2008 г. за отпадъците, която отмени предходните определени Директиви.

Директивата е приложима спрямо всяко вещество или предмет, които са изхвърлени от своя притежател, или които техният притежател възнамерява или се изисква да изхвърли. Тя не е приложима обаче спрямо газообразните и течни отпадъци или спрямо определени категории отпадъци (например, радиоактивни отпадъци) и други групи отпадъци (отпадъци от миннодобивни индустрии, животински трупове и селскостопански отпадъци, отпадни води).

Съгласно член 13 държавите членки трябва да предприемат необходимите мерки за да гарантират, че управлението на отпадъците се изпълнява без да застрашава човешкото здраве, без да уврежда околната среда и по-специално без риск за водите, въздуха, почвите, растенията или животните, без да причинява смущения от шум или миризми и без да засяга по неблагоприятен начин околната извънградска местност или местоположения, представляващи специален интерес.

Други ключови цели на Директивата за управление на отпадъците са изложени в чл. 4 (йерархия на отпадъците) с последващи разпоредби за превенция на отпадъците (член 9) и за повторната употреба, оползотворяване и рециклиране (членове 10 и 11), и изискванията за депониране на отпадъци (член 12).

Йерархията на отпадъците представя общ приоритетен ред на най-добрите цялостни становища за околната среда в законодателството и политиката по отпадъците. Най-висок приоритет се дава на превенцията на отпадъците, следвана от подготовката за повторна употреба, рециклиране или друг вид оползотворяване, напр. оползотворяване за енергийни

цели. Оптималното окончателно депониране е в дъното на тази йерархия. Целта на въвеждането на йерархията за отпадъците е да отдели икономическия растеж от негативните въздействия върху околната среда вследствие на използването на природните ресурси и превръщането на ЕС в едно „рециклиращо“ общество.

При планирането на дейностите по управление на отпадъците се прилагат като критерии за съобразност на предлаганите решения следните принципи:

- „Предотвратяване“ - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където това е възможно;

- „Разширена отговорност на производителя“ и „замърсителят плаща“ –лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве;

- „Превантивност“ – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап;

- „Близост“ и „самодостатъчност“ – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза;

- „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.

Рамковата директива за отпадъците определя различни форми на третиране, относими към управлението на отпадъците. Тя прави разграничение между оползотворяване (определено като „всяка операция, главният резултат от която е, че отпадъците служат за полезна цел, заменяйки други материали, които иначе биха били използвани, за да изпълняват определена функция, или подготовката на отпадъците за изпълняване на подобна функция, в съоръжението, или в по-широки граници на икономиката“, от рода на рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергия) и депониране (форми на депониране на отпадъци, при които ресурсите на отпадъците не се оползотворяват, от рода на изгаряне без оползотворяване на енергия и депониране).

Превенцията на отпадъците, като ключов стратегически елемент от европейската политика по отпадъците, става все по-важна. Ясно е, че генерираното количество отпадъци нараства всяка година. Тъй като една от основните цели на ЕС е да гарантира икономическия растеж и просперитет, наложително е икономическият растеж да не се ограничава от генерирането на отпадъци. Инициативите за превенция на отпадъците са насочени не само към промишления сектор чрез насърчаване на ползването на по-чиста технология, но и към училищата и частните домакинства чрез кампании за повишаване на осведомеността.

Оползотворяването на отпадъците допринася както за усвояване на ресурсите, съдържащи се в отпадъците, така и за спестяване на непокътнатите природни суровини.

Рамковата директива за отпадъците, както и някои директиви на Европейския съюз за специфичните потоци от отпадъци включват конкретни цели за оползотворяване, рециклиране и повторна употреба.

Приети през април 2018 г. след междуинституционални преговори между Парламента и Съвета, четирите законодателни предложения включват следните основни елементи:

- Обща за ЕС цел за рециклиране на 65% от битовите отпадъци до 2035 г. (55% до 2025 г. и 60% до 2030 г.);

- Обща за ЕС цел за рециклиране на 70% от опаковъчните отпадъци до 2030 г.;

- Задължителна цел за депата за намаляване на депонирането с максимум 10% от битовите отпадъци до 2035 г.;

- Забрана за депониране на разделно събирани отпадъци, като се изисква разделно събиране на биологичните отпадъци до 2023 г. и за текстила и опасните отпадъци от домакинствата до 2025 г.;

- Популяризиране на икономически инструменти за намаляване на депонирането;

- Опростени и подобрени определения и хармонизирани методи за изчисляване на равнищата на рециклиране в ЕС;

- Конкретни мерки за насърчаване на повторното използване и стимулиране на промишлената симбиоза - превръщането на страничен за един отрасъл продукт в суровина за друг;

- Задължителни режими на разширена отговорност на производителите – за производителите да пускат по-екологосъобразни продукти на пазара и да подкрепят схеми за възстановяване и рециклиране (за опаковки, батерии, електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства, например).

Като цяло целите на ЕС до 2020 г. са отпадъците да се управляват като ресурси и количеството, което е генерирано от населението, да е в състояние на абсолютен спад, депонирането на отпадъци да бъде сведено само до остатъчни отпадъци, за да се предотврати вредата върху околната среда и здравето на човека.

Преглед на общите и конкретни цели и съответните години, през които последните следва да бъдат постигнати, е представен в следващата Таблица 10.

## Таблица 10. Цели в законодателството на ЕС за отпадъците

| Вид отпадък | Година | Минимално оползотворяване | Минимално рециклиране | Степен на събиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опаковки | 2008 | 60% | 55% |  |
| Автомобили | 2015 | 95% | 85% | 100% |
| Електроника | 2006 | 70% | 50% | Мин. 4 кг./ жител/годишно |
| Батерии | 2011 |  | 50% до 70% (ефикасност) |  |
|  | 2012 |  |  | 25% |
| Гуми | 2016 |  |  | 45% |
|  | 2006 | 0 депа за гуми |  |  |
| Биологични отпадъци, отклонени от депата за отпадъци | 2006 | Намаляване до 75% спрямо нивото от 1995 г. |  |  |
|  | 2009 | Намаляване до 50% спрямо нивото от 1995 г. |  |  |
|  | 2016 | Намаляване до 35% спрямо нивото от 1995 г. |  |  |
| Комунално-битови отпадъци | 2015 | Разделно събиране: като минимум: хартия/метал/пластмаса/стъкло |  |  |
|  | 2020 | 50% рециклиране на комунално-битовите отпадъци |  |  |
| Отпадъци от строителство или разрушаване | 2020 | 70% рециклиране/ оползотворяване на материалите от отпадъците от строителство или разрушаване |  |  |

Източник: Регламенти и Директиви на ЕС

Най-сериозният проблем на България е лошото управление на отпадъците, по който показател страната ни е на едно от последните места сред всички европейски страни.

Над 90% от генерираните отпадъци се депонират, вместо да се оползотворяват. В сравнение с други страни, които прилагат все по-модерните технологии на оползотворяване и рециклиране на отпадъците, в България този процес едва сега стартира. За отбелязване е също, че докато в останалите европейски страни е преодоляна пряката зависимост между растеж на БВП и ръст на отпадъците от опаковки, това съвсем не е така в България. Повишаването на жизнения стандарт в страната все още е свързано с нарастване на количествата отпадъци от опаковки, поради все още твърде слабото им оползотворяване.

До приемането през септември 1997 г. на Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна уредба в тази област. Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор „Управление на отпадъците“ и въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, извършващи дейности по отпадъци, информация за дейностите с отпадъци, програмиране чрез национална, общински и фирмени програми за управление на отпадъците, разрешаване и контрол на дейностите с отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, глоби и санкции за неизпълнение. За първи път се дефинират понятията „отпадък“,

„причинител“ и „притежател“ на отпадъци.

Създадената с приетия през 2003 г. Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ.  бр.

86 от 30 септември 2003 г. и неколкократно изменян и допълван частично и непълно) правна рамка относно управление на отпадъците в страната, следваше да се преосмисли и осъвремени

в контекста на изискванията на новата директива. Анализът на естеството и обхватът на необходимите промени показа, че тяхното въвеждане налага изготвянето на изцяло нов закон и не може да бъде осигурено чрез изменение и допълнение на съществуващия Закон за управление на отпадъците. Новият закон беше приет и обнародван в ДВ. бр. 53 от 13 юли 2012

г. и влезе в сила от 13.07.2012 г. Той цели:

- хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията на ЕС в областта;

- разширяване обхвата на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, в т.ч. отпадъци от опаковки;

- създаване на механизми за финансиране;

- засилване на партньорството между общините при изграждане на система от регионални съоръжения;

- ограничаване на рисковете за околната среда при транспортиране и третиране.

# Законът	съдържа	основно	промени,	насочени	към	формулиране	на	ясни задължения за кметовете на общини за управление на битовите отпадъци.

Прилага се нова 5-степенна йерархия при управление на отпадъците:

- Предотвратяване на образуването на отпадъци

- Повторна употреба

- Рециклиране

- Оползотворяване за получаване на енергия

- Обезвреждане чрез депониране

Тя определя предотвратяването на образуването на отпадъци като първи приоритет и изисква повторната употреба и рециклирането на материалите да бъдат предпочетени пред оползотворяване на отпадъците за получаване на енергия. Отклонения от тази йерархия се допускат за специфични потоци от отпадъци, когато това е оправдано по причини, като техническа пригодност, икономическа перспективност и опазване на околната среда. В тази връзка се изисква разработване на програма за предотвратяване на отпадъците за общината.

Действащият Закон за управление на отпадъците прецизира задълженията на кметовете на общини за управление на отпадъците, като въведе изисквания за постигане на цели за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. Кметовете на общините се задължават да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, строителни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и други, във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители, на територията на общината. Законът запази съществуващите изисквания за създаване на сдружения на общини с цел изграждане и експлоатация на обща инфраструктура за третиране

на битови отпадъци и бяха приети разпоредби, детайлизиращи този процес. Запазиха се съществуващите отчисления за битови и строителни отпадъци, обезвреждани на регионални и общински депа, като се предоставиха по-големи възможности на общините за разходване на събраните средства. Законът предвиди стимули за общините за достигане на по-високи нива за рециклиране на отпадъците чрез намаляване на отчисленията.

# Въвеждат се задължителни за постигане цели, свързани с:

- подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса, и ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.;

- системите за разделно събиране на битовите отпадъци от домакинствата трябва да обхващат най-малко 6 000 000 жители на територията на страната, като задължително включват всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и всички курортни селища;

- рециклиране и оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци в количество най-малко 70% от общото им тегло.

Облекчени са процедурите по издаване на разрешения за дейности с отпадъци с цел намаляване на административното натоварване на бизнеса. Създадени са ясни правила за кандидатстване и получаване на разрешение.

Законът запази съществуващите изисквания към дейностите и площадките за черни и цветни метали, приети с последното изменение на отменения Закон за управление на отпадъците през 2011 г., в т.ч. разполагане на площадките единствено в индустриалните зони на населените места и въведе допълнителни ограничения към предаването на отпадъци от черни и цветни метали срещу заплащане от физически лица и забрана за разплащане в брой по сделки с такива отпадъци.

# Законът цели подобряване на контрола върху дейностите с отпадъци от черни и цветни метали и ограничаване на възможностите за предаване на отпадъци с неясен произход от физически лица.

Законът определи дейностите с отпадъци, за които се изисква разрешение, условията за кандидатстване и неговото издаване, отказване, изменение и отнемане. Разшири се обхватът от дейностите, за които не се изисква разрешение чрез замяната му с регистрационен режим, като тази промяна засяга основно дейностите по оползотворяване на неопасни отпадъци в случаите, определени с Директива 2008/98/ЕС. Прецизираха се условията за регистрация и прекратяване на регистрацията и се въведе принципът на мълчаливо съгласие за всички регистрационни режими. Запази се съществуващият разрешителен режим за всички дейности с опасни отпадъци. Предвиди се разработването и приемането на основните стратегически документи

# Национален план за управление на отпадъците и на Програма за предотвратяване образуването на отпадъци.

Законът за управление на отпадъците освен изискванията на РДО въведе и изискванията

на редица директиви, които са изчерпателно изброени в §1а от Допълнителните разпоредби.

Общинска нормативна рамка

Анализът на нормативната уредба на Община Ивайловград в областта на управлението на отпадъците е направен в контекста на правата и задълженията на местните власти по отношение на управлението на отпадъците в съответствие с нормативната уредба на национално и европейско ниво. В анализа са засегнати 2 въпроса: разработена ли е нормативна уредба в Общината, която регламентира задълженията и правата на гражданите, общинска администрация и юридическите лица на територията на общината и второ разработена ли е Програма за управление на отпадъците в съответствие със Закона за управление на отпадъците и Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Законът за управление на отпадъците регламентира следните задължения и отговорности на кмета на общината:

- осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и

други;

- събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

- почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

- избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

- организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

- разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

- организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказването на съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

- изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдействието за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;

- организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

- разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

- осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;

- почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12;

- осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;

- поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;

- предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им;

- одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобряването му в 14-дневен срок от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация;

- Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на този закон и наредбата по чл. 22.

- Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

- Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране по чл. 19, ал. 3, т. 6.

- Кметът на община разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община.

- Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година.

- Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на съответната община.

За ефективното изпълнение на задълженията на органите на местно самоуправление и местна администрация, регламентирани в ЗУО, Общинският съвет на основание чл. 22, приема наредба, с която условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни, опасни отпадъци, образувани от физически лица и

масово разпространени отпадъци на своя територия, разработени съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

С наредбата се уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т. ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на разделно

събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други

във  всички  населени  места  с  население,  по-голямо  от  10  000  жители  на  територията   на

Към настоящия момент в Община Ивайловград са приети и действащи следните наредби от Общинския съвет, които съдържат разпоредби, свързани с дейностите по управление на отпадъците:

общината, и при необходимост в други населени места.

- Наредба за управление на дейностите по третиране на битови отпадъци и

поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград, приета на 12.09.2000 г., с Решение №120, на Общински съвет Ивайловград;

- Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Ивайловград, приета с Решение № 93 от 07.08.2017 г. на Общински съвет – Ивайловград, отменяща Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград, Приета с решение №76 от 30.06.2015г. на Общински съвет;

- Наредба за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград, приета с Решение № 150 от 19.12.2018 г. на Общински съвет - Ивайловград;

- Наредба за изграждане и опазване на зелената система, приета с Решение №68 от 28.07.2008 г.;

- Наредба за обществения ред, приета с Решение №102 от 17.09.2013 г., изменена с Решение №350 от 11.01.2016 г. на Административен съд – Хасково; изменена с Решение №74 от 01.03.2017 г. на Административен съд – Хасково; изменена с Решение №878 от 21.11.2018 г. на Административен съд – Хасково.

Наредбите са публикувани и достъпни за гражданите и заинтересованите лица, органи и организации на интернет страницата на общината https://www.ivaylovgrad.org/naredbi-i- pravilnici

VIII.1.1.2	Програмни документи на национално и общинско ниво

Национални програмни документи	 Националният план за управление на отпадъците (НПУО) е план на прехода от управление на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им, доколкото е възможно. Успешното изпълнение на плана ще доведе до предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и намаляване на използването на

първични природни ресурси.

НПУО е част от цялостната национална система за планиране. При разработване на плана са взети предвид основните постановки на Националния стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г., Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г., както и Национален план за управление на утайките от ПСОВ. НПУО е разработен и в тясна координация с Третия национален план за изменение на климата, 2013-2020 г., и по-конкретно в частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от Сектор „Отпадъци“. Взети са предвид и предвижданията на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“, Национална програма за развитие: България 2020, Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и Националния план за действие по управление на устойчивите органични замърсители 2012-2020 г.

НПУО е напълно съобразен с основните цели в европейското екологично право в сектор

„Отпадъци“ и съдържа ключови цели, за постигането на които в НПУО и НППОО са предвидени програми от мерки.

За първи път в България бе разработена и Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) в съответствие с изискванията на РДО и ЗУО. НППОО е неразделна част от НПУО и определя мерки за прилагане на най-високото ниво в йерархията на управление на отпадъците.

НПУО и НППОО като неразделна негова част са разработени за периода 2014–2020 г. Крайният срок на плана съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските структурни и кохезионни фондове за периода 2014-2020 г.

Общински програмни документи	 Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната територия, като извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. По силата на чл. 52 от ЗУО те са длъжни да изготвят програма за управление на отпадъците, чиято структура, цели и предвиждания отговарят на НПУО, включително на ППО, която по силата на ЗУО е неразделна

част от НПУО.

До този момент Община Ивайловград не е имала разработена Програма за управление на отпадъците, но е взела своевременни действия за изготвянето й за периода 2019-2020 г.

При изготвянето на Програма за управление на отпадъците е необходимо и изготвянето и приемането на отчети за изпълнението й, за да се констатира на годишна база какво се изпълнява и постигат ли се заложените цели. Препоръчва се в съдържанието на отчетите да са включени конкретни и точни данни, да се правят съпоставни сравнения на данни и постигнати резултати с предходни години, да се формулират оценки и изводи, конкретни предложения за промени и действия по изпълнението на програмата.

Настъпилите промени в законодателството по управление на отпадъците и факта, че до този момент Община Ивайловград няма разработена програма за управление на дейностите по отпадъците, налагат и разработването и приемането на настоящата програма с период на действие 2019-2020 г.

VIII.1.2	Анализ на отпадъците

Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ за разработването на общинската

програма и дава отговор на следните въпроси:

  - Какви са количествата и тенденциите на различните потоци отпадъци в общината за анализирания период;

  - Какви са количествата образувани отпадъци в общината и каква е нормата на натрупване;

  - Какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци в общината;

  - Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са тенденциите в третирането на битовите отпадъци;

  - Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред общината в съответствие с националното законодателство и разпределението на ангажиментите между общините в РСУО, ако те са одобрили споразумение за такова разпределение.

VIII.1.2.1	Анализ на битовите отпадъци

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

На територията на община Ивайловград се образуват различни по характер и вид отпадъци. Тенденциозното им нарастване или пък намаляване е зависимо от няколко фактора: разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване, брой на населението в тях, дейността на населението като източник на образуването, икономическото положение и развитие в сравнение с това в страната.

Информацията за количество генерирани битови отпадъци по населени места в общината се предоставя от общинска администрация Ивайловград.

В община Ивайловград е въведена система за събиране и транспортиране на битови отпадъци, която е добре функционираща и въпросът с депонирането на ТБО е решен след изграждането на регионално депо, което обслужва и община Ивайловград. Общината има и сключен договор с ОП „Спектър“. Общинско предприятие „Спектър“ е открито в Ивайловград по предложение на кмета на община Ивайловград. Предмет на дейност на предприятието е събиране на битови, строителни и опасни отпадъци и транспортирането им до депа, организиране и извършване на дейности по разделното събиране на ТБО, услуги по денонощно зимно поддържане на територията на община Ивайловград, почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на незаконни сметища, поддържане на гробищен парк и пространства около него.

През 2016 г. започна експлоатацията на РЦУО – Кърджали Клетка I на регионалното депо с капацитет 97 352 т отпадъци. Към този момент все още не е изградена Клетка № 2, както и на претоварни станции. Липсата на претоварни станции в Ивайловград, Крумовград и Кирково поражда сериозни проблеми и води до регистрирането на новообразувани нерегламентирани сметища, използвани като претоварни станции на територията на тези общини.

От площадката за битови отпадъци, същите се извозват чрез втора фирма, с която Община Ивайловград има сключен договор, до РЦУО с. Вишеград, общ. Кърджали. Там отпадъците се депонират от трета фирма, с която общината също има сключен договор.

На територията на общината има само едно единствено транспортно средство за събиране на битови отпадъци – сметосъбираща машина, която е под наем.

Количество на събраните смесени битови отпадъци

В таблицата по-долу са представени данни относно събраните количества смесени битови отпадъци и нормата на натрупване за общината, областта и страната.

## Таблица 11. Събрани смесени битови отпадъци и норма на натрупване в община Ивайловград

| Показател | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество събрани смесени битови отпадъци (в т.) в община Ивайловград | 1 900 | 1 700 | 1 600 | 1 550 |
| Количество разделно събрани битови отпадъци (в т.) в община Ивайловград | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо количество генерирани битови отпадъци (в т.) в община Ивайловград | 1 900 | 1 700 | 1 600 | 1 550 |
| Средногодишно население (в ч.) в община Ивайловград | 6 069 | 6 065 | 6 068 | 5 930 |
| Норма на натрупване (в кг./ч./год.) в община Ивайловград | 313 | 280 | 264 | 286 |
| Норма на натрупване (в кг./ч./год.) в област Хасково | 391 | 327 | 299 | 327 |
| Норма на натрупване (в кг./ч./год.) в България | 443 | 420 | 406 | 410 |

Източник: Община Ивайловград, НСИ

## Фигура 2. Общо количество генерирани битови отпадъци (в т.) в община Ивайловград

2018 Г.

2017 Г.

2016 Г.

2015 Г.

2014 Г.

1480

1550

1600

1700

1900

Общо количество генерирани битови отпадъци (в т.) в община Ивайловград

Източник: Община Ивайловград, НСИ

Количеството на генерираните битови отпадъци на територията на община Ивайловград намаляват от 1900 т. през 2014 г. на 1480 т. през 2018 г.

При сравнителната съпоставка на данните за нормата на натрупване на отпадъците в общината се вижда, че тя е значително по-малка от тази за областта и страната и в разглеждания период се колебае в границите между 264-313 кг./ч./год.

50	100	150	200	250	300	350	400	450	500

0

313

391

2014 Г.

443

280

327

2015 Г.

420

264

299

2016 Г.

406

286

327

2017 Г.

410

Норма на натрупване (в кг./ч./год.) в България Норма на натрупване (в кг./ч./год.) в област Хасково

Норма на натрупване (в кг./ч./год.) в община Ивайловград

Фигура 3. Сравнителна съпоставка на нормата на натрупване в общината, областта и страната

Източник: Община Ивайловград, НСИ

Морфологичен състав на отпадъците

С цел осигуряване на единен и аргументиран подход при осъществяването на прогнозите за битови отпадъци през 2012 г. МОСВ утвърди Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци. В методиката се извеждат 5 групи населени места и следните референтни норми на натрупване за всяка група, приложими до 2015 г., както е представено в таблицата по-долу.

## Таблица 12. Норми на натрупване по групи населени места

| Групи населени места | над 150 хил.ж. | 50-150 хил.ж. | 25-50 хил.ж. | 3-25 хил.ж. | под 3 хил.ж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма на натрупване | 410.3 | 349.6 | 334.9 | 295.5 | 241.7 |

Показателят морфологичен състав характеризира количеството на отделните компоненти спрямо общото количество на отпадъците (хартия, хранителни отпадъци, пластмаси, текстил, стъкло, метали, опасни отпадъци и др.). Данните за морфологичния състав са необходими при избор на системи за разделно събиране на отпадъци или при оптимизация

на въведените такива. Има важно значение при определяне на метода за предварително третиране и обезвреждане на отпадъците, включително вида и капацитета на съоръженията.

С показателя фракционен състав се изразява процентното съдържание на масата на отделните компоненти в отпадъците по отношение на техните размери спрямо общата маса на отпадъците.	Данните	за	фракционният	състав	са	необходими	при	определяне	на конструктивните параметри на някои съоръжения за третирането на отпадъците (сита, дробилки) Обемното тегло (маса) изразява отношението на масата (теглото) на отпадъците към техния обем. Този показател е необходим при определянето на броя на съдовете за събиране на отпадъците, броя на машините за извозването им и технологичното оразмеряваме на

съоръженията за обезвреждането им.

Община Ивайловград условно според прилаганата за изследване Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД- 744/ 29.09.2012 г. на министъра на околната среда и водите, спада към група IV - населени места от 3 – 25 000 жители.

На таблицата по-долу са представени данни за морфологичния състав, изготвен съгласно вече споменатата Методика, тъй като до този момент анализи за морфологичния състав на отпадъците в общината не са правени.

## Таблица 13. Морфологичен състав на отпадъците на община Ивайловград за 2017 г.

| Вид отпадъци | Морфологичен състав на отпадъците | Осреднен дял (в %) |
| --- | --- | --- |
| Органични (биоразградими) | Хранителни | 23,20 |
|  | Хартия | 8,50 |
|  | Картон | 5,50 |
|  | Пластмаса | 10,10 |
|  | Текстил | 3,70 |
|  | Гума | 0,90 |
|  | Кожа | 0,90 |
|  | Градински | 21,70 |
|  | Дървесни | 2,00 |
| Неорганични | Стъкло | 6,10 |
|  | Метали | 2,00 |
|  | Инертни | 14,80 |
| Опасни | Опасни (ИУЕОО + опасни отпадъци от бита) | 0,60 |
| Други – пепел, сгурия, пръст, тор и др. | Други | 0,00 |

Източник: Собствени изчисления, съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на министъра на околната среда и водите

## Фигура 4. Морфологичен състав на отпадъците в община Ивайловград

10%

11%%4%

5%

22%

8%

2%

6%

2%

23%

10%

15%

Среден относителен дял за община Ивайловград (в %)

Хранителни

Хартия Картон Пластмаса Текстил

Гума  Кожа Градински Дървесни Стъкло

Метали Инертни

Опасни (ИУЕОО + опасни отпадъци от бита)

Източник: Собствени изчисления, съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на министъра на околната среда и водите

Като основен извод може да се направи, че най-голяма част от отпадъците заемат хранителните, градинските и инертните отпадъци – 59,7% от всички отпадъци. Делът на отпадъците, които могат да се рециклират и ползват повторно (хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси) е 32%.

Разделно събиране на отпадъците.

Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови отпадъци за разглеждания период

Община Ивайловград все още не е въвела система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Каква е степента на изпълнение на целите за оползотворяване, рециклиране и намаляване на депонираните отпадъци

Представените данни по-долу в таблицата позволяват да се направят изводи относно достигнатите	цели	от	общината	за	оползотворяване,	рециклиране	и	намаляване	на

депонираните отпадъци, произтичащи от ЗУО. Тъй като от 2016 г. се ползва сепариращата инсталация, само тази година е представена. За периода по-назад във времето се прави извод, че не са постигнати заложените цели.

## Таблица 14. Показатели за оползотворяване, рециклиране и намаляване на депонираните отпадъци на община Ивайловград за достигане на целите от общината

| Показатели (в %) | Достигнат дял към 2016 г. |
| --- | --- |
| Общо количество на отпадъците от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло (в т.), (% от общия отпадък) | 32,2 |
| Дял на разделно събираните отпадъци от общото количество на генерираните отпадъци преди сортиране | 0 |
| Дял сортиран отпадък от разделно събрания | 0 |
| Дял на разделно събираните отпадъци от общото количество на генерираните отпадъци след сортиране | 0 |
| Дял рециклиран разделно събран отпадък от общото количество на сортирания отпадък | 0 |
| Дял на рециклиране на отпадъците от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от общото количество генерирани отпадъци от този тип | 0 |
| Дял на ограничените депонирани биоразградими битови отпадъци през 2013 година до 50% от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995 г. (за 2020 г. е 75%). | Няма данни за 1995 г. |
| Дял на разделно събраните и рециклирани/оползотворени битови биоотпадъци | 0 |

Източник: Община Ивайловград

VIII.1.2.2	Анализ на утайките от ПСОВ

На територията на община Ивайловград все още няма изградена ПСОВ. Съществуващата канализация в гр. Ивайловград е смесена, като само главния клон, отвеждащ отпадните води от централната част на града, е изпълняван след 1990 год. Основният колектор е от бетон, диаметърът на тръбата е 1000 мм. Той е предвиден да бъде използван като довеждащ колектор до бъдещата пречиствателна станция за отпадни води, като в частта си от сегашното заустване до ПСОВ ще бъде доизграден (след като се уточни мястото, където тя ще бъде разположена. По време на изграждане на ПСОВ, Община Ивайловград трябва да възложи разработването на Програма за управление на утайките от ПСОВ, която да стане неразделна част от Програмата за управление на отпадъците от общината - компонент от програмата за опазване на околната среда. В програмата за управление на утайките е препоръчително бъдат направени детайлни проучвания за възможностите на региона за оползотворяване на утайките.

VIII.1.2.3	Анализ на строителните отпадъци

Със ЗУО от 2012 г. се направиха значителни промени в ангажиментите на общините относно строителните отпадъци. По отношение на генерираните строителни отпадъци общината има пряк ангажимент към строителните отпадъци в малки количества, генерирани от ремонтните дейности на домакинствата. В този смисъл анализът и прогнозите са фокусирани върху този поток строителни отпадъци.

В Раздел V от Наредбата за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград е регламентиран реда по организация на дейностите по управление на строителни отпадъци, излишни земни маси. В нея е посочено, че извършването на дейностите по събиране, транспортиране и/или третиране на земни маси (ЗМ) и строителни отпадъци (СО) (вкл. строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения), е задължение на собственика, инвеститора, възложителя или изпълнителя на дейността, от която са формирани.

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършва от възложителя, изпълнителя, инвеститора на строежа или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.

Лицата извършващи строителство, разрушаване на сгради и/или доброволно премахване на строежи извършват дейността си по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на ЗУО.

Когато строителните отпадъци са генерирани по време на принудителното премахване на строежи, отговорност за предаването на отделените строителни отпадъци, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране носи Кметa на Община Ивайловград.

Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строежи, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата.

На територията на община Ивайловград няма депо за строителни отпадъци. От наличните данни не може да се направи извод относно тенденцията при количествата на събраните строителни отпадъци в последните години. Образуваните строителни отпадъци на територията на община Ивайловград са предимно от физически лица от строителна дейност. Незначителна част от тях са формирани от юридически лица вследствие на ремонтни дейности. Много често, населението събира смесено строителните отпадъци с битовите.

VIII.1.2.4	Анализ на производствените отпадъци

Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфично масово разпространени и рециклируеми отпадъци. Фирмите изготвят годишни отчети за дейностите с отпадъци, които се предоставят в  ИАОС в съответствие с чл. 23, ал. 5 от Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците , по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на

публични регистри.

Сметоизвозването на производствени отпадъци, доколкото има такива, става със собствен превоз на фирмите или чрез сключване на двустранни договори с изпълнители за извозване и депониране на отпадъците.

VIII.1.2.5	Анализ на опасни отпадъци

Раздели на Наредбата за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград регламентират реда и начина за организация на дейностите по третиране на масово разпространени отпадъци в т.ч. отпадъци от батерии и акумулатори; отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО); отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; отпадъци от моторни превозни средства; излезли от употреба пневматични гуми.

Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.

На територията на общината има 3 места за изхвърляне на негодните за употреба батерии.

Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, черни и цветни метали имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО.

Кметът на общината определя места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии на територията на общината, когато същите се разполагат върху общински имот.

Лицата, които стопанисват обектите по ал.1, са задължени да предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и да осигурят достъп до тях.

Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или обезвреждане на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО. Лицата са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с разпоредбите на Наредба за изискванията за пускане на

пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Кметът на общината организира дейностите по събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) от домакинствата и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на ИУЕЕО когато има сключен договор.

Организациите по оползотворяване на ИУЕЕО и лицата, които пускат на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на кмета на общината информация за местата за предаване на ИУЕЕО, образувано от бита.

Кметът на общината определя местата за смяна на отработените моторни масла на територията й. В случаите когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, на интернет страницата на община се публикува информация за местата за смяна и условията за приемане на отработените масла, която се актуализира при всяка промяна.

Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешени по чл. 67 от ЗУО. Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба пневматични гуми е задължение на лицата по ал. 1. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба пневматични гуми само на определените събирателни пунктове.

ИАОС е отговорна институция за събиране на информация по Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри и по всички Наредби, регламентиращи управлението на масово разпространени отпадъци. В Наредба №1 се определя вида на отчетните документи и реда за тяхното предоставяне. Информацията се събира на тримесечие и ежегодно посредством тримесечни справки и годишни отчети.

Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Съгласно чл. 45, ал. 1 Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:

- разрешенията по чл. 67, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;

- лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;

- лицата, които пускат на пазара ЕЕО;

- лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла;

- лицата, които пускат на пазара гуми;

- лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби;

- регистрационните документи по чл. 78, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;

- лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;

- площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА.

На територията на общината няма регистрирани фирми за пускане на пазара на излезли от употреба МПС, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, автомобилни гуми, отработени моторни масла и полимерни торбички, съгласно публичните регистри, водени и публикувани от ИАОС на следния линк: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/registri-spravki.

VIII.1.3	Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци

Анализът на инфраструктурата по управление на отпадъците е един от най-ключовите анализи. Той дава отговори на следните въпроси:

  - Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от общината на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите на местните власти?

  - Осигурената, изградената и в процес на планиране, осигуряване и изграждане инфраструктура достатъчна ли е за третиране на отпадъците на територията на общината и за постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поставени пред местните власти?

  - Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по потоци отпадъци?

  - Какви са основните изводи и препоръки за бъдещи действия?

Подходящата инфраструктура за управление на отпадъците на територията на общината е от ключово значение за екологосъобразното третиране на битовите отпадъци.

VIII.1.3.1	Инфраструктура за битови отпадъци

Анализът на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци дава информация за два основни компонента на инфраструктурата:

- Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци;

- Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци.

Развитие на инфраструктурата за третиране на битовите отпадъци

Регионалния център за управление на отпадъците - гр. Кърджали функционира от месец август 2016 г., като на 10.08.2016 г. е издадено разрешение за ползване на първия етап от регионалния център. Центърът обслужва 8 общини - Ардино, Черноочене, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград с население 170 114 души, като към този момент са изградени следните подобекти от депото – Клетка № 1, Ограда на РЦУО, КПП, Трап за дезинфекция и фундамент за кантар, Площадка за опасни отпадъци - карантинна зона, Площадкова ВиК-мрежа, Площадково ел. захранване и районно осветление, Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, Трафопост тип БКТП 1х400 kVA/20/0,4 kV, Система за улавяне и отвеждане на газ до газстанцията /факел/-частта: колектор, шахта за кондензоотделител и газстанцията /факел/, Система за събиране на инфилтрат от Клетка 1 и оросителна система, Резервоари за питейна вода и вода за ПП-нужди, Подпорна стена към ограда, Станция за гориво, Автомивка, Площадка /склад/ за инертни материали, Вертикална планировка, вход депо и пътища и паркоустройство и Външен водопровод за захранване с питейна вода.

Основни технически характеристики и капацитет на инфраструктурата за третиране на битови отпадъци

В тази част на анализа се представят данни за съществуващата инфраструктура в общината и тази, за която има готовност да се изгради.

Депо за битови отпадъци

През 2016 г. в с. Вишеград, община Кърджали са изградени Клетка № 1, ограда, контролно пропусквателен пункт, трап за дезинфекция, карантинната зона площадково ВиК и всички съпътстващи подобекти на Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали. Изградени са няколко претоварни станции.

Проектът за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в гр.

Кърджали по Лот 1 е разработен с две зони – Обслужваща зона и Зона на депото.

В обслужващата зона са разположени: КПП, автоматична електронна везна, административна сграда, площадка за приемане на отпадъците, карантинна зона, общински пункт за събиране на отпадъци, навес и депо за опасни отпадъци, депо за азбест, депо за инертни материали, гараж с работилница и навес за компактор, паркинг и зона за обеззаразяване.

В зоната на депото са предвидени 5 клетки, от които по договора за изпълнение на Лот 1 е изградена Клетка № 1, в която се депонират неопасните отпадъци на общините бенефициенти по проекта. Останалите 4 клетки се очаква да бъдат изградени в процеса на експлоатация на депото от общините, участващи в регионалното сдружение.

Към основните строителни дейности по новото депо спадат и следните общи части: водоснабдителна и канализационна система, електроснабдителна и телефонна мрежа и ограда, включително бариера за достъп.

Проектът на Лот 2 включва почистване на шест стари сметища в Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Черноочене, както и рекултивация на старите депа в Момчилград и Кърджали.

Регламентиран е и дневния капацитет за разрешения прием на отпадъци, който е 62,4 т/24 часа. Този капацитет е определен при изградени сортираща и компостираща инсталации, през които отпадъците преминават за предварително третиране за намаляване на техния обем. Към този момент тези инсталации не са изградени, което е предпоставка за надвишаване на дневния капацитет, посочен в комплексното разрешително.

Към този момент депото обслужва население от 156 961 жители.

Инсталации за биоразградими и за биоотпадъци

Чрез проекта за изграждане на регионално депо в с. Вишеград, община Кърджали в началото на 2019 г. сметището в Кърджали се сдоби с компостираща инсталация за преработка на зелени отпадъци в тор. Инсталацията има капацитет за обработване на три тона отпадъци, като чрез пускането й се очаква да бъде намален капацитета на зелените отпадъци, депонирани в регионалното депо и така да се облекчи неговата работа.

Инсталации за предварително третиране/сепариране, сортиране и други за битови отпадъци

В община Ивайловград не е изградена сепарираща инсталация за предварително третиране на отпадъци.

На територията на регионалното депо за неопасни отпадъци не е изградена сепарираща инсталация, която да обслужва общините от региона.

Контейнери и транспортни средства за събиране на отпадъци

По-долу са представени данните за наличните транспортни средства и съдове в общината.

## Таблица 15 Транспортни средства и съдове за събиране на битови отпадъци в община Ивайловград

| № | Вид на контейнерите | Материал | Собствен ост | Обем (m3) | Брой | Честота на обслужване на контейнерите2, определена по видове съдове |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер «Бобър» | Метал | Под наем от частна фирма | 110 | 110 | 2 пъти седмично |
| 2 | Кофа пласмасова | Пластмаса | Под наем от частна фирма | 1,2 | 523 | 2 пъти седмично |
| 3 | Варел | Метал | Под наем от частна фирма | 1,1 | 146 | 2 пъти седмично |
| 4 | Съдове за фамилно компостиране на битови отпадъци – дадени на домакинствата |  |  |  |  |  |

Източник: Община Ивайловград

От представените таблични данни могат да се направят следните изводи:

  - общината е осигурена с транспортни средства и съдове за събиране на битови смесени отпадъци;

  - не са налични съдове за домашно компостиране и за биоразградими отпадъци и при въвеждането на такива системи е необходимо закупуването им;

  - необходимо е да се предвиди нова машина за почистване на пространствата за обществено ползване - паркове, алеи, улици.

Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на

отпадъците, с акцент върху контролните функции

VIII.1.4

Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални недостатъци и несъответствия в капацитета на общината в сферата на управлението на отпадъците.

Отговорните лица по управлението на дейностите с отпадъците са: Общински съвет, кмет на общината, кметове на населени места.

2Данните за честотата на събиране на отпадъците се попълват на седмична база.

Към Общински съвет Ивайловград има комисия „Устройство на територията и контрол“, която отговаря за екологията и отпадъците.

Съгласно чл.6, т.17 от Устройствения правилник на Общинска администрация Ивайловград Кметът на общината отговаря за разработването на Програма за управление на отпадъците, екологична програма и дейности по озеленяване.

Основната структура в общината, която осъществява дейности по управление на отпадъците е Дирекция „Строителство и инвестиции“. Общият брой на служителите, осъществяващи дейности по управление на отпадъците, е 3-ма души, като само един от тях осъществява контрол в областта на отпадъците.

За периода 2014-2018 г. има само 5 глоби за неизпълнение на изисквания по управление на отпадъците, наложени от общински контролни органи и то единствено на юридически лица, 2 от глобите са наложени през 2017 г. и 3 през 2018 г.

VIII.1.4.1	Функции за управление на отпадъците

С въвеждането на нови изисквания в европейското, съответно и националното законодателство, непрекъснато се увеличава необходимостта от наличие на определено звено в общинската административна структура, което да има както основна функция - да подпомага по същество определените със съответните специализирани нормативни актове по управление на отпадъците, така и спомагателна функция, изразяваща се в съдействие, координация, техническа помощ и др. Основните и спомагателни функции имат следните направления:

  - Общинска политика за отпадъците - изготвяне на планови и нормативни документи в областта на управлението на отпадъците;

  - Дейности, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на отпадъци;

  - Финансово обезпечаване - разработване на годишни план-сметки, определяне на годишните такси за свързаните с отпадъци услуги и други;

  - Дейности по наблюдение и контрол - извършване на контрол и инспекции, в това число превантивен, текущ и последващ контрол, и координация с други органи, налагане на санкции;

  - Дейности за информиране и привличане на обществеността - обществени консултации, информационно-разяснителни дейности и кампании.

VIII.1.4.2	Състояние на човешките ресурси с възложени функции за отпадъци

В момента 3-ма служители отговарят за дейностите по отпадъците и един зам.-кмет има контролни функции. Броят на служителите, пряко отговорни за опазването на околната среда и

управлението на отпадъци в частност, е недостатъчен спрямо разширяващите се ангажименти на общините в сферата на управлението на отпадъците.

Препоръчва се обособяването на самостоятелна щатната бройка в Дирекция

„Строителство и инвестиции“ и отделянето на самостоятелна длъжност за управление на отпадъците, която да обхваща изпълнението на дейности, свързани с тази политика на общината. Допълнителен мотив към препоръката е широкия спектър на направленията, за които отговаря дирекцията.

За повишаване на професионалната квалификация и качествените характеристики на служителите, ангажирани с управлението на отпадъците, се препоръчва включването на дейност за повишаване на професионалната квалификация и/или осигуряване на посещения на семинари и курсове за обучение и квалификация в следните направления:

  - компетентност при разработване на нормативни актове, указания, планове и програми по управление на отпадъците на местно ниво;

  - упражняване на ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на изискванията по управление на отпадъците;

  - въвеждане на разделно събиране на отпадъците;

  - регионално управление на отпадъците;

  - събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;

  - подготовка, разработване, оценка и управление на проекти за изграждане на инфраструктура за събиране, съхраняване и третиране (оползотворяване/ обезвреждане на отпадъци, в това число и операциите по временно оползотворяване или обезвреждане на отпадъци);

  - процедури и условията за кандидатстване по различни Оперативни програми;

  - провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по управление на отпадъците;

  - прилагане на схеми за публично-частни партньорства.

Материално-техническата и информационна обезпеченост на персонала, пряко ангажиран с изпълнение на функциите, е достатъчна и не е необходимо да се предвиждат мерки в тази насока, освен закупуване на автомобил за подобряването на контролната дейност.

Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане

на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване

VIII.1.5

На територията на община Ивайловград няма данни за сзамърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното рекултивиране.

На територията на община Ивайловград все още има незаконни сметища, които се ситуират предимно на пустеещи земи. Такива има и около селищата, от които се събират и извозват отпадъците.

Кметовете и кметските наместници са с възложени функции по наблюдение и контрол за предотвратяване възникването на такива замърсявания.

планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите

Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците,

VIII.1.6

VIII.1.6.1	Анализ на схемите за управление на отпадъците

С Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Ивайловград се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местни такси и цени на предлаганите от общината услуги, реда и срока на тяхното събиране, в това число местните такси и цени на услуги, касаещи управлението на отпадъците.

Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка друга услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистотата на териториите за обществено ползване.

Таксата се заплаща от: собственика на имота, ползвателя - при учредено вещно право на ползване, концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия.

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

- осигуряване на съдове за съхряване на битовите отпадъци-контейнери, кофи и др.;

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване.

Таксата се събира от общинска администрация на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината за която се дължи.

Извършени са промени в Закона за местните данъци и такси, които пряко влияят разпоредбите за таксата за битови отпадъци, но те влизат в сила от 01.01.2020 г.

За новопридобитите имоти, таксата се събира от началото на следващият месец.

За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите на лицата, освободени със заповед на Кмета на Общината.

Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от Общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец (утвърден със заповед от Кмета на община Ивайловград) от собственика или ползвателя до края на предходната година в Общината по местонахождението на имота.

Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на

отпадъците

VIII.1.6.2

Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план сметка, включваща необходимите разходи за: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – кофи, контейнери и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително по чл. 60 и чл. 64; почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и др. територии от населените места предназначени за обществено ползване. Общинският съвет взема решение за размера на таксата за организирано сметосъбиране,

сметоизвозване, депониране и поддържане на чистота.

Размерът на промила за такса битови отпадъци за физически лица и предприятия - юридически лица се определя по населени места.

Анализ на приходите е показан на следната таблица:

## Таблица 16. Приходи от такса битови отпадъци по групи потребители

| Приходи от такса битови отпадъци | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо приходи от такса битови отпадъци (лв.) | 241 175.00 | 193 151.00 | 162 382.00 | 243 737.00 |
| Домакинства | - | - | - | - |
| Юридически лица | - | - | - | - |

Източник: Община Ивайловград

През периода 2014-2017 г. приходите от такса битови отпадъци в община Ивайловград имат колебливи стойности, като най-висока събираемост имат през 2017 г. - 243737.00 лв. и съответно с най-ниска събираемост през 2016 г. - 162382.00 лв. Увеличението на събраните приходи от такси за 2017 г. е 1,1% спрямо 2014 г. (241175.00 лв.). Увеличението през 2017 г. спрямо 2016 г. е 50,1% (162382.00 лв.).

От данните в таблицата не може да бъде направен извод за събираемостта от домакинствата и юридическите лица, тъй като приходите от битови отпадъци се отчитат общо. Препоръчва се на Община Ивайловград да отчита по отделно размера на приходите от такса битови отпадъци за домакинствата и за юридическите лица.

## Таблица 17. Разходи за управление на отпадъците

| Разходи за управление на отпадъците | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо разходи за управление на отпадъците (лв.) | 155 586.78 | 193 132.81 | 174 657.95 | 405 424.64 | 257 328.80 |
| Закупуване на съдове за битови отпадъци (вкл. за колелета на контейнери) | - | - | - | - | - |
| Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци | 129 356.22 | 165 803.59 | 83 081.34 | 304 933.69 | 57 844.80 |
| Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци | - | - | 862.71 /депониране/ | 27 535.75 сметоизво зване и депониран е | 39 066.30 сметоизвозва не и депониране |
| Саниране, закриване и рекултивация на стари замърсявания | - | - | - | - | - |
| Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване | 26 230.56 | 27 329.22 | 90 713.90 | 72 955.20 /снегопочи стване/ | 25 390.08 /метене/ 135 027.61 /снегопочист ване/ |

Източник: Община Ивайловград

От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи относно разходите за управление на отпадъците, извършени в периода 2014-2017 г.:

  - Общият размер на извършените разходи за управление на отпадъците бележат тенденция към увеличение със 101 742 лв. или 65,4% за 2017 г. спрямо 2014 г.;

  - През разглеждания период разходите за сметоизвозване сметоизвозване са със силно колебаещи се стойности;

  - През разглеждания период не са извършвани разходи за саниране, закриване и рекултивация на стари замърсявания.

Заключителен извод относно приходната и разходната част е, че за периода 2014-2017 г. средствата, които Общината събира от такса битови отпадъци, не покриват разходите за управление на отпадъците.

Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление

на отпадъците

VIII.1.7

Информирането на обществеността и бизнеса за необходимостта и ползите от намаляване на количеството генерирани отпадъци и оползотворяване на отпадъците има ключово значение за успеха и добрите резултати на системите за управление на отпадъците съобразно йерархията за тяхното управление.

Анализът цели да установи дали Общината прилага стратегически и интегриран подход за работа с обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с образуване и управление на отпадъците.

политика на общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците

Наличие на стратегически подход в информационно-разяснителната

VIII.1.7.1

За информиране на обществеността Общинска администрация - Ивайловград използва предимно поставянето на съобщения, обяви, организирането на срещи с представители на местни предприятия, арендатори, търговски фирми и граждани, както и публикуването на информация на интернет страницата на общината. Чрез тези средства стават обществено достояние резултатите от предприетите мерки във връзка с управлението на отпадъците, осъществените проекти по опазване на околната среда, възникналите екологични проблеми и действията за тяхното решаване.

От направените проучвания се установи, че Общината ежегодно прилага различни мерки във връзка с провеждането на разяснителни кампании сред населението относно дейностите по управление на отпадъците.

VIII.1.7.2	Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността

За периода 2014-2018 г. гражданите са се включили в организираното почистване на населените места в общината по повод кампаниите на BTV „Да изчистим България заедно“.

Регулярно се провеждат информационни кампании на национално и общинско ниво относно дейностите по управление на отпадъците.

Предоставена е постоянна телефона връзка с регистратурата в Общинската администрация от страна на Община Ивайловград, с цел да жителите да имат възможността да подават сигнали за нередности и предложения за подобрения в областта на околната среда и управлението на отпадъците.

Ежегодно Кметът на общината организира дни за почистване територията на населените места с участието на граждани, еднолични търговци и търговски дружества, обществени организации и др.

Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в

областта на управление на отпадъците

VIII.1.7.3

Тук се анализира дали Общината предоставя на населението достатъчно информация за услугите по управление на отпадъците, които предоставя, и за съответните задължения на гражданите и фирмите. За целта се проверява публикувана ли е, къде и как информация, свързана с управление на отпадъците, например за: стратегии, програми, общинската наредба за управление на дейностите по отпадъците и други местни документи, свързани с управлението на отпадъците.

Основното предоставяне на информация в община Ивайловград е чрез секция „Новини и събития“, „Общински съвет“ на интернет страницата на общината http://ivaylovgrad.bg/ – информация за взетите решения на Общински съвет във връзка с политиката по управление на отпадъци. Необходимо е регулярно да се публикува по-подробна информация относно: закритите селски сметища и организираната система за събирането на отпадъците; системата за организирано сметосъбиране с графици и места на разположение на контейнерите, както и лицата, извършващи тези дейности; проекти за управление на отпадъците; взети решения на РСУО.

Информацията за управление на отпадъците в общината се разпространява и чрез публикуване на съобщения на информационното табло в центъра за административно обслужване.

Програмата за управление на отпадъците следва да се публикува на интернет страницата на съответната община с цел осигуряване на обществен достъп.

Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с

отпадъци

VIII.1.8

Основни национални документи, регламентиращи събирането и предоставянето на информация за отпадъците, са ЗУО и Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

За обезпечаване на прилагането на новоприетото законодателство е необходимо да се идентифицират лицата, които имат задължения и отговорности, като специално внимание следва да се обърне на големите генератори на отпадъци - търговски обекти, административни сгради, предприятия, които ползват системата за събиране и обезвреждане на битовите отпадъци, строителни дружества и на местата, които се използват или са били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Ефективното прилагане на законодателството на местно ниво е невъзможно без осигуряване на достатъчен, квалифициран и мотивиран персонал в общинската администрация, подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.) и въвеждане

на информационни системи за събиране и обработка на данни. Този въпрос е разгледан в раздела за повишаване на административния капацитет.

Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в общината. За да се подпомогне изпълнението на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и общинско ниво се нуждаят от достатъчен и квалифициран персонал.

Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за голяма част от по-малките общини. Това налага насърчаване съвместната работа с общините, включени в Регионалното сдружение, с цел изпълнение на техните отговорности и подпомагане усъвършенстването на системите за управление на отпадъците чрез регионалните инициативи и осигуряване на достъп до необходимото ноу-хау и техническа инфраструктура за обезвреждане на приемлива за населението цена.

Основната информация за отпадъците в общината се осигурява от служителите на общинската администрация, на които са възложени функции по управлението на отпадъците.

Основният проблем е събирането на информация от лицата, които извършват дейности по управление на отпадъци на територията на общината самостоятелно. Това в голяма степен са площадките за предаване на отпадъци, т.н. „вторични суровини“, лицата, които самостоятелно са сключили договори с фирми и/или организации и предават отпадъците си директно на тях. Тези отпадъци влияят върху цялостната информация за отпадъците в общината, тъй като при липса на информация за тях не може да се определи точното количество. Определенията в законодателството относно образуваните отпадъци са ясно дефинирани и включват всички отпадъци, образувани на територията на общината, независимо от източника им и лицата, които ги събират. В този случай при изчисляване на целите, същите няма да бъдат точни и коректни.

# VIII.2 Прогнози

VIII.2.1	Прогноза за населението

В страната, както и в областта, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на населението, която е присъща и за община Ивайловград.

Прогнозата за населението на област Хасково в дългосрочен аспект очертава крайно негативна тенденция. Населението в областта ще намалее с 16 595 д. (7,2%) до 2030 г., с 60 028

д. (25,9%) до 2050 г., с 87 412 д. (37,8%) до 2070 г. и с 97 388 д. (42,1%) спрямо броя на населението към 2017 г. – 231 276 д. Прогнозата за населението на област Хасково до 2080 г. при хипотеза на конвергентност е следната:

## Таблица 18. Прогноза за населението на област Хасково за периода 2015-2070 г.

| Област/ Пол | При хипотеза за конвергентност1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 | 2075 | 2080 |
| Хасково | 224 911 | 214 681 | 205 017 | 195 933 | 187 288 | 179 053 | 171 248 | 163 866 | 156 828 | 150 106 | 143 864 | 138 413 | 133 888 |
| Мъже | 109 857 | 104 828 | 100 162 | 95 859 | 91 820 | 88 008 | 84 375 | 80 910 | 77 573 | 74 368 | 71 405 | 68 855 | 66 754 |
| Жени | 115 054 | 109 853 | 104 855 | 100 074 | 95 468 | 91 045 | 86 873 | 82 956 | 79 255 | 75 738 | 72 459 | 69 558 | 67 134 |

Източник: Национален статистически институт

На таблицата по-долу са представени прогнозни стойности за броя на населението на община Ивайловград за периода до 2035 г., извършени на базата на собствени изчисления:

## Таблица 19. Прогноза за населението на община Ивайловград за периода до 2035 г.

| Община Ивайловград | 2017 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо | 5 848 | 5 485 | 4 830 | 4 145 | 3 466 |

Източник: Собствени изчисления

Видно от таблицата е, че за община Ивайловград се очертава същата негативна тенденция по отношение на броя на населението, както и при прогнозните стойности за област Хасково. Населението в общината ще намалее с 363 д. (6,2%) до 2020 г., с 1 703 д. (29,1%) до

2030 г. До 2035 г. населението ще намалее с 2 382 д. (40,7%).

VIII.2.2	Прогноза за нормата на натрупване

Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на отпадъците, представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от населението. Образуваните битови отпадъци на човек от населението в България, за населени места от 3 до 25 хил. жители е 295,5 кг/ж/г.

Развитието на нормата на натрупване (НН) във времето предполага, че тя ще се развива при условията на „относително разделяне“, т. е. расте НН по-бавно от БВП. В случая е предположено средно нарастване на НН с 0.5-0.6% на година, при което са получени данните за бъдещите периоди. Това увеличение се обосновава от очаквания икономически растеж, който е основен фактор за нарастването на крайното потребление на домакинствата и съответно на количеството образувани битови отпадъци. В същото време, процентът не е по-висок, тъй като се очаква, че мерките по предотвратяване образуването на отпадъци ще бъдат възпиращ фактор. За прогнозата е използван осреднен показател на нормата на натрупване през последните години 286 кг/ж/г. Това се налага поради големите разлики в изчислената норма на натрупване за годините и невъзможността да се определени постоянна тенденция на нормата на натрупване.

## Таблица 20. Прогноза за нормата на натрупване на отпадъци в община Ивайловград

| Година | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 5 848 | 5 730 | 5 609 | 5 485 |
| Норма на натрупване (основа 286 кг/ж/г.) | 283,14 | 280,31 | 277,51 | 274,73 |

Източник: Собствени изследвания

Прогнозираната норма на натрупване е с тенденция на намаление към 2020 г. и е по- ниска от средната стойност на България за население от този тип населени места.

VIII.2.3	Прогноза за определяне на количествата образувани отпадъци

## Количество битови отпадъци и морфологичен състав

След като е изчислена нормата на натрупване и е налична прогноза за населението, която отговаря на съвременните тенденции в демографско отношение е прогнозирано и количеството на генерираните битови отпадъци за периода до 2020 г.

## Таблица 21. Прогноза за генерираните битови отпадъци в община Ивайловград до 2020 г.

| Година | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население (в ж.) | 5 848 | 5 730 | 5 609 | 5 485 |
| Генерирани отпадъци (в т.) | 1 656 | 1 606 | 1 557 | 1 507 |

Източник: Собствени изследвания

Прогнозираното количество на генерираните битови отпадъци за периода до 2020 г. намалява в съответствие с прогнозата за намаление на населението и намаляващата норма на натрупване, в следствие от предприетите мерки на общината за предотвратяване на образуването на битовите отпадъци и допускането, че нормата на нарастване в общината ще е по-малка от нарастването на БВП в страната.

Прогнозата за количествата на образувани отпадъци е изготвена съгласно собствените изчисления, изготвени на база утвърдената Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъците и посочената по-горе прогноза за количеството образувани отпадъци при хипотеза, че морфологичният състав остава постоянен, количествата от всеки вид отпадък се променят с промяната на нормата на натрупване и броя на населението.

## Таблица 22. Прогноза за количествата на образувани отпадъци съгласно морфологичния им състав за община Ивайловград

| Година | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генерирани отпадъци в т. | 1656 | 1606 | 1557 | 1507 |
| Хранителни | 384 | 373 | 361 | 350 |
| Хартия | 141 | 137 | 132 | 128 |
| Картон | 91 | 88 | 86 | 83 |
| Пластмаса | 167 | 162 | 157 | 152 |
| Текстил | 61 | 59 | 58 | 56 |
| Гума | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Кожа | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Градински | 359 | 349 | 338 | 327 |
| Дървесни | 33 | 32 | 31 | 30 |
| Стъкло | 101 | 98 | 95 | 92 |
| Метали | 33 | 32 | 31 | 30 |
| Инертни | 245 | 238 | 230 | 223 |
| Опасни (ИУЕОО + опасни отпадъци от бита) | 10 | 10 | 9 | 9 |

Източник: Собствени изчисления

Прогнозата следва текущото състояние, като най-големи количества на отпадъците се очаква да се генерират от храна, градински отпадъци, хартия, пластмаса и инертни.

## Строителни отпадъци

Прогнозите за отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР) за очакваните генерирани отпадъци по области, в т.ч. за област Хасково, са изведени на основата на експертните оценки в Националния стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011-2020 г., одобрен от Министерския съвет.

Прогнозите показват, че за седемгодишния програмен период се очаква в края на периода количеството на образуваните отпадъци от бита да се увеличи около четири пъти, а общо от бита и индустрията – близо 3 пъти. Данните за област Хасково са представени по-долу:

2017	2018	2019	2020

14 838

18 051

21 465

25 080

Фигура 5. Прогноза за образуваните количества на отпадъци от строителство и разрушаване в област Хасково от бита и индустрията, в т.

Източник: Националния стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011-2020 г.

Тенденцията на нарастващото количество на образуваните ОСР до 2020 г. в област Хасково и в частност община Ивайловград, високият дял на инертни отпадъци в морфологичния състав на отпадъците в община Ивайловград, показващ незаконосъобразното смесване на битови със строителни отпадъци, както и новите нормативни изисквания от 2012 г. въведени с чл. 19, ал. 3, т. 5 от ЗУО налагат предприемане на мерки по отношение на по-ефективното управление на строителните отпадъци.

# VIII.3 Друга информация

По-долу са представени списъци с нормативни актове, поднормативни актове и стратегически документи, на които настоящата програма съответства.

VIII.3.1	Нормативни документи – Европейско законодателство

- Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви и Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци;

- Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на отпадъци и изисквания за комплексни разрешителни за определени инсталации за третиране на отпадъци/ и Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци;

- Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО;

- Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване;

- Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки;

- Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба моторни превозни средства;

- Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили;

- Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието;

- Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъците от производство на титанов диоксид.

VIII.3.2	Нормативни документи – Национално законодателство

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);

- Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;

- Закон за местните данъци и такси;

- Закон за устройство на територията.

VIII.3.3	Подзаконови нормативни документи по прилагането на ЗУО

- Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.)

- Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)

- Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)

- Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)

- Наредба № 2 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 66 от 2014 г. )

- Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36)

- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.)

- Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)

- Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51)

- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.)

- Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.)

- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

- Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)

- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

- Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС

№ 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

- Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.)

VIII.3.4	Стратегически документи

- Национален план за управление на отпадъците (НПУО) 2014-2020 г.

- Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.

- Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г.

- Национален план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води в България 2013-2020 г.

- Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/